|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4. Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)** | | | | | |
| *2.4.1. Paredzamās darbu izmaksas:* | | | | | |
| Nr.p.k. | Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Kopējā cena, EUR (bez PVN) | Piezīmes |
| **2.4.1.1 Atpūtas zona bez adreses (01001250470) vietā, kur Jāņogu iela sasniedz Daugavu** | | | | | |
| 2.4.1.1.1 | Betona & koka soliņu ar atzveltnēm iegāde un uzstādīšana, t. sk. pamatnes betonēšana | 350.00 | 3 | 1,050.00 |  |
| 2.4.1.1.2 | Velonovietne ar velostatīviem 5 velosipēdiem, t.sk. pamatnes betonēšana | 200.00 | 1 | 200.00 |  |
| 2.4.1.1.3 | Margas (cinkots metāls) esošajām betona kāpnēm, t.sk. bojāto pakāpienu atjaunošana piebetonējot. | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 |  |
| 2.4.1.1.4 | Pārģērbšanās kabīnes no koka izgatavošana un uzstādīšana | 350.00 | 1 | 350.00 |  |
| 2.4.1.1.5 | Brīdinājuma zīmes izgatavošana un uzstādīšana "Savāc atkritumus" | 180.00 | 1 | 180.00 |  |
| 2.4.1.1.6 | Sakārtot un atjaunot Daugavas malā esošo vēsturisko objektu "Akmens ar gredzenu laivu pietauvošanai" | 500.00 | 1 | 500.00 |  |
| 2.4.1.1.7 | Izgatavot un uzstādīt informatīvu stendu par Dārziņu vēsturi -plostu un laivu pietauvošanās vietu. | 500.00 | 1 | 500.00 |  |
| 2.4.1.1.8 | Atpūtas vietas uzkopšanas darbi. Atkritumu izvešana, zāles pļaušana, grants vai smilts uzbērums, platībā līdz 500 m2 | 6,550.00 | 1 | 6,550.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Kopējā cena, EUR (bez PVN) | Piezīmes |
| **2.4.1.2. Atpūtas zona Jāņogu ielā 48 (01001256301), vietā, kur Dārziņu 9. līnija sasniedz Daugavu** | | | | | |
| 2.4.1.2.1 | Betona & koka soliņu ar atzveltnēm iegāde un uzstādīšana, t. sk. pamatnes betonēšana | 350.00 | 2 | 700.00 |  |
| 2.4.1.2.2 | Velonovietne ar velostatīviem 10 velosipēdiem (2x5 velosipēdi), t.sk. pamatnes betonēšana | 200.00 | 2 | 400.00 |  |
| 2.4.1.2.3 | Kāpņu ierīkošana nogāzē | 1,800.00 | 1 | 1,800.00 |  |
| 2.4.1.2.4 | Pārģērbšanās kabīnes no koka izgatavošana un uzstādīšana | 350.00 | 1 | 350.00 |  |
| 2.4.1.2.5 | Brīdinājuma zīmes izgatavošana un uzstādīšana "Savāc atkritumus" | 180.00 | 1 | 180.00 |  |
| 2.4.1.2.6 | Sakārtot un atjaunot Daugavas malā esošo vēsturisko objektu "Akmens ar gredzenu laivu pietauvošanai" | 500.00 | 2 | 1,000.00 |  |
| 2.4.1.2.7 | Izgatavot un uzstādīt informatīvu stendu par Dārziņu vēsturi -plostu un laivu pietauvošanās vietu. | 500.00 | 1 | 500.00 |  |
| 2.4.1.2.8 | Tuvumā esošā dīķa (parkā pie futbola laukuma) vietas 300 m2 platībā rekultivācija | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 |  |
| 2.4.1.2.9 | Būves (3,7 x 4,5 m apbūves laukums, būvtilpums 38 m3) Jāņogu iela 48 atjaunošana ar mērķi pielāgot Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības vajadzībām kā socializācijas objektu | 10,200.00 | 1 | 10,200.00 | Kadastra apz. Nr. 01001256301001, ar RD 06.07.2010. lēmumu Nr. 1661 ir Rīgas Austrumu izpilddirekcijas valdījumā. Galvenais lietošanas veids - rūpnieciskās ražošanas ēka, būves tips - sūkņu un kompresoru stacija |
| terases uz stabveida pamatiem izbūve 12 m2 | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |
| inventārmēbeļu iegāde (1 galds, 10 krēsli) | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 2.4.1.2.10 | Latvāņu apkarošana. Rozešu izduršana pavasarī, ziedkopu nogriešana, zaļo sēklu savākšana, platībā līdz 500 m2 | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 | Augu aizsardzības līdzekļus lietot Daugavas aizsargjoslā nav atļauts |
| 2.4.1.2.11 | Atpūtas vietas uzkopšanas darbi. Atkritumu izvešana, zāles pļaušana, grants vai smilts uzbērums, platībā līdz 500 m2 | 6,550.00 | 1 | 6,550.00 |  |
| **2.4.1.3. Atpūtas zona Daugavmalas ielā b/n (01001256528), vietā, kur Dārziņu 21. un 22.līnijas**  **sasniedz Daugavas atteku** | | | | | |
| 2.4.1.3.1 | Betona & koka soliņu ar atzveltnēm iegāde un uzstādīšana, t. sk. pamatnes betonēšana | 350.00 | 2 | 700.00 |  |
| 2.4.1.3.2 | Velonovietne ar velostatīviem 10 velosipēdiem (2x5 velosipēdi), t.sk. pamatnes betonēšana | 200.00 | 2 | 400.00 |  |
| 2.4.1.3.3 | Kāpņu ierīkošana nogāzē | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 |  |
| 2.4.1.3.4 | Pārģērbšanās kabīnes no koka izgatavošana un uzstādīšana | 350.00 | 1 | 350.00 |  |
| 2.4.1.3.5 | Brīdinājuma zīmes izgatavošana un uzstādīšana "Savāc atkritumus" | 180.00 | 1 | 180.00 |  |
| 2.4.1.3.6 | Atpūtas vietas uzkopšanas darbi. Atkritumu izvešana, zāles pļaušana, grants vai smilts uzbērums, platībā līdz 500 m2 | 6,550.00 | 1 | 6,550.00 |  |
| 2.4.1.3.7 | Kāpņu ierīkošana nogāzē iepretīm parkam | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 |  |
| 2.4.1.3.8 | Dīķa vietas 300 m2 platībā rekultivācija | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 |  |
| **2.4.1.4. Atpūtas zona Daugavmalas ielā b/n (01001250541), vietā, kur Dārziņu 15.līnija**  **sasniedz Daugavas atteku pie Zirņu salas ar tiltu pār slūžām** | | | | | |
| 2.4.1.4.1 | Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |  |
| 2.4.1.4.2 | Izstrādāt būvprojektu Zirņu salai kā "Atpūtas un relaksācijas zonai", iekļaujot Daugavas attekas gultnes tīrīšanu un padziļināšanu | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 |  |
| 2.4.1.4.3 | Betona & koka soliņu ar atzveltnēm iegāde un uzstādīšana, t. sk. pamatnes betonēšana | 350.00 | 4 | 1,400.00 |  |
| 2.4.1.4.4 | Velonovietne ar velostatīviem 10 velosipēdiem (2x5 velosipēdi), t.sk. pamatnes betonēšana | 200.00 | 2 | 400.00 |  |
| 2.4.1.4.5 | Pārģērbšanās kabīnes no koka izgatavošana un uzstādīšana | 350.00 | 1 | 350.00 |  |
| 2.4.1.4.6 | Brīdinājuma zīmes izgatavošana un uzstādīšana "Savāc atkritumus" | 180.00 | 1 | 180.00 |  |
| 2.4.1.4.7 | Kāpņu ierīkošana Zirņu salas "spicē" | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 |  |
| 2.4.1.4.8 | Izgatavot un uzstādīt informatīvu stendu ar atpūtas vietas izmantošanas Noteikumiem | 500.00 | 1 | 500.00 |  |
| 2.4.1.4.9 | Sakopt kokus un krūmus (izzāģēt nokaltušos un nolūzušos zarus, izcirst liekos apaugumu, kas nepilda krasta nostiprināšanas funkciju) | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 |  |
| 2.4.1.4.10 | Piknika vietas iekārtošana (soliņi, galds, ugunskura vieta) | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |  |
| 2.4.1.4.11 | Atkritumu urnu uzstādīšana | 180.00 | 4 | 720.00 |  |
| 2.4.1.4.12 | Atpūtas vietas uzkopšanas darbi. Atkritumu izvešana, zāles pļaušana, grants vai smilts uzbērums, platībā līdz 500 m2 | 6,550.00 | 1 | 6,550.00 |  |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** |  |  | **82,590.00** |  |
|  | **PVN** |  | **21%** | **17,343.90** |  |
|  | **KOPĀ:** |  |  | **99,933.90** |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| *2.4.2 Ikgadējās uzturēšanas izmaksas :* | |  | *EUR* | *20,000.00* |  |
| t.sk. | aprīkojuma atjaunošana |  |  |  |  |
|  | pļaušana vismaz 4x sezonā |  |  |  |  |
|  | ataugušo krūmu griešana vismaz 1x gadā |  |  |  |  |
|  | latvāņu apkarošana 3x gadā |  |  |  |  |
|  | ikdienas sakopšana (sētnieks) |  |  |  |  |
|  | atkritumu izvešana vismaz 1x 2 nedēļās |  |  |  |  |
|  | krastmalu uzkopšana pavasarī |  |  |  |  |
|  | piekrastes gultnes apsekošana pavasarī |  |  |  |  |
|  | ūdens analīzes vismaz 1x sezonā un pēc nepieciešamības | |  |  |  |
|  | telpu ekspluatācijas un nomas izmaksas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība | | | |