RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702 e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

|  | 01.08.2019 | Nr. | DS-19-546-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |
| Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija |
| Par atzinuma sniegšanu |

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) saņēmis Rīgas pilsētas Apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas vēstuli ar lūgumu izvērtēt pieteikumu  Nr.3 “Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos” (turpmāk – Projekts Nr.3) savas kompetences ietvaros,  norādot kāds ir paredzamais projekta īstenošanas laiks, kādas ir veicamās darbības projekta īstenošanai un kāds ir prognozējamais finansējums projekta realizācijas gadījumā.

Izvērtējot Projekta Nr.3 pieteikumu, jāsecina, ka aptuvenais projekta īstenošanas laiks būtu 14 mēneši, ieskaitot projektēšanu un projekta realizāciju dabā. Lai īstenotu ieceri, jāveic iepirkums būvprojekta izstrādei, tā izstrādes process atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Pēc būvprojekta izstrādes būvniecības iepirkuma dokumentācijas izstrāde un būvniecības darbi.

Projekta Nr. 3 tāmē iekļautās izmaksas ir neprecīzas un neatbilst esošajam tirgus piedāvājumam. Pēc Departamenta veiktajām finanšu aplēsēm, projekta realizācijai būtu nepieciešams finansējums līdz 80 000 eiro. Vienas pieturvietas izbūve, tās uzstādīšanas izmaksas paredzam ap 15 000eiro, savukārt būvprojekta izstrāde, saskaņošana ap 7500 eiro.

Izvērtējot projekta pieteikumu un sazinoties ar pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” tika noskaidrots, ka Projekta Nr.3 paredzētajās ielās Rītabuļļos tuvākajā piecgadē nav plānots uzstādīt jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas vai labiekārtot esošās.

Projekta Nr.3 īstenošanai nepieciešams paredzēt papildus finansējumu ikdienas ielu uzturēšanai.

| Departamenta direktors | V. Reinbahs |
| --- | --- |

Dimante 67012703