|  |
| --- |
| **Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums** (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas) |
| 1. *Paredzamās darbu izmaksas 1 pieturvietas labiekārtošanai:*  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Darbu veids***  ***vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts*** | ***Cena par vienību, EUR*** | ***Vienību skaits*** | ***Kopējā cena, EUR (bez PVN)*** | ***Piezīmes*** | | *Infrastruktūras iekārtošana* | *180* | *24 m2* | *4 320* | *Augsnes noņemšana 20 cm biezumā, pamatu sagatavošana, šķembu piebēršana un pieblietēšana* | | *Bruģēšanas darbi* | *33* | *24 m2* | *792* | *Ieskaitot materiālu izmaksas* | | *Pieturvietas paviljons* | *2480* | *1 gab* | *2 480* | *Ieskaitot montāžu* | | *Topogrāfija, projektēšana* | *800* | *1 gab* | *800* |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *PAVISAM KOPĀ*  *1 pieturvietai* |  |  | ***8392*** |  | | *PAVISAM KOPĀ*  *5 pieturvietām* |  |  | ***41960*** |  | |