**“Multifunkcionāls sporta laukums Brasā” realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums** (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)

1. Paredzamās darbu izmaksas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Darbu veids***  ***vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts*** | ***Cena par vienību, EUR*** | | | ***Vienību skaits*** | | ***Kopējā cena, EUR (bez PVN)*** | | | ***Piezīmes*** |
| Laukuma projektēšana | | 6 528,93 | | | 1 | | | 6 528,93 | |
| Laukuma sagatavošana un asfaltēšana, apmales | | 50,00 | | | 656 m2 | | | 32 800,00 | |
| Gumijas segums | | 30,00 | | | 420 m2 | | | 12 600,00 | |
| Laukuma līniju krāsošana | | 4,30 | | | 344 m | | | 1 479,20 | |
| Cinkots 2D metāla žoga ar PVC pārklājumu 6/5/6mm, h=4.0 m, komplektā ar divviru vārtiem platums 4.0 m un vārtiņiem platums 1.0 m būve | | 26,30 | | | 420 m2 | | | 11 046,00 | |
| Apgaismojums LED stabi ar spuldzēm | 1 000,00 | | | 4 | | 4 000,00 | | | Ja iespējams |
| Stacionārs basketbola groza ar kvadrātveida 100x100x3mm tērauda konstrukciju, papildus stiprinājumu un aizsargpaneli, 2.25 m groza projekciju, aprīkots ar āra vairogu 180x105 cm un standartstīpu 270kg slodzei uzstādīšana. | | 2 124,71 | | | 2 | | | 4 249,42 | |
| Pārvietojami handbola vārti 3 x 2 m ar tērauda atbalsta rāmi un koka priekšējo profilu 80x80mm ar tīklu. | | 800,00 | | | 2 | | | 1 600,00 | |
| Volejbola, tenisa balsti | | 300,00 | | | 2 | | | 600,00 | |
| Volejbola tīkls | | 40,00 | | | 1 | | | 40,00 | |
| Tenisa tīkls | | 62,00 | | | 1 | | | 62,00 | |
| Tribīnes divrindu (5x 1,5m) | | 700,00 | | | 2 | | | 1 400,00 | |
| Velonovietne | | 500,00 | | | 2 | | | 1 000,00 | |
| Pārģērbšanās kabīne | | 1 200,00 | | | 1 | | | 1 200,00 | |
| Metāla atkritumu urnas | | 50,00 | | | 2 | | | 100,00 | |
| Portatīvā tualete | | 29,00 | | | 1 | | | 29,00 | |
| *PAVISAM KOPĀ* | | | **13 45,24** | | | | **78 734,55** | | |