RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702 e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

|  | 15.11.2019 | Nr. | DS-19-858-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 14.10.2019 | Nr. | RD-19-293-dv |
| Rīgas pilsētas izpilddirektors |
| Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu |

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis Jūsu 2019.gada 14.oktobra vēstuli Nr.RD-19-293-dv par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu.

Departamentam īstenošanai ir nodoti sekojoši projekti:

- Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos;

- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā.

Informējam, ka Departaments augstāk minētiem projektiem ir sagatavojis darba uzdevumus un šobrīd veic cenu aptauju.

Projektus provizoriski plānots īstenot šādos termiņos:

| N.p.k. | Projekta stadija |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cenu aptaujas veikšana un līguma noslēgšana | 4 nedēļas |
| 2. | Projekta dokumentācijas izstrāde | 20 nedēļas |
| 3. | Projekta izbūve | 20 nedēļas |

Papildus informējam, ka detalizēts darbu izpildes laika grafiks tiks precizēts pēc līguma noslēgšanas ar izpildītāju par projektu dokumentācijas izstrādi.

| Pārvaldes priekšnieks | A. Urtāns |
| --- | --- |

Posohova 67012789