RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA

Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, fakss 67026650 e-pasts: iz@riga.lv

Rīgā

|  | 11.07.2019 | Nr. | IZ-19-477-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 20.06.2019 | Nr. | AAK-19-16-dv |
| Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija |
| Par atzinuma sniegšanu |

Pamatojoties uz Jūsu 20.06.2019. vēstuli Nr.AAK-19-16-dv, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija savas kompetences ietvaros par projektu Nr.14  ”Jaunciema kultūras pirts”    (turpmāk – projekts Nr.14) ir noteikusi sekojošus projekta īstenošanas darbības posmus un izmaksas:

| Nr. | Veicamie darbi projekta īstenošanai | Nepieciešamais laiks | Aptuvenās izmaksas Eur (bez PVN) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfijas izstrāde, mērīšana, izvērtēšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un akceptēšana Pilsētas attīstības departamentā | 2 mēn. | 600 |  |
| 2. | Projekta izstrāde, būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē | 3 mēn. | 2000 |  |
| 3. | Darbu veicēja izvēle, ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un līguma noslēgšana | 2 mēn. |  |  |
| 4. | Projekta realizācija, ieskaitot būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanu, būves nodošanu ekspluatācijā | 2 mēn. | 46096,81 722,68 | Projekta iesniedzēja noteiktās izmaksas projekta realizācijai un Elektroapgādes ierīkošanai |
| 5. | Kopā | 9 mēn. | 49419,49 |  |
| 6. | PVN 21% |  | 10378,09 |  |
| 7. | Pavisam kopā |  | 59797,58 |  |

Iepirkuma rezultātā projekta Nr.14 izmaksas var mainīties.

Rīgas domes Īpašuma departaments ar savu 04.07.2019. vēstuli Nr.DI-19-435-dv ir informējis Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju par to, ka projektu Nr.14 būtu iespējams realizēt, tikai saskaņojot to ar ēkas un zemesgabala domājamo daļu īpašnieku AS ”Rīgas siltums” un pašvaldības ēku un zemesgabala domājamo daļu nomnieku SIA ”Autojaun”, kā arī ievērojot koplietošanas satiksmes joslu. Tika atzīmēts, ka būtu jāpārvērtē projekta Nr.14 terases koka grīdas paredzētie izmēri (9m x 15m) un novietojums, jo attālums no pirts ēkas 0100 114 2072 001 fasādes līdz zemesgabala robežai Jaunciema 2.līnijas pusē ir aptuveni 12m.

| Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors | S. Hristoļubovs |
| --- | --- |

Grabovska 67026659