RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA

Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, fakss 67026650 e-pasts: iz@riga.lv

Rīgā

|  | 10.07.2019 | Nr. | IZ-19-475-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 20.06.2019 | Nr. | AAK-19-19-dv |
| Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijai |
| Par atzinuma sniegšanu |

teksts... Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2019.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.141-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa izsludināšanu, konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu” Rīgas pilsētas pašvaldībā (turpmāk- Pašvaldība) tika izsludināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkurss (turpmāk- Konkurss), apstiprināts Konkursa nolikums (turpmāk- Nolikums) un izveidota Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk- Komisija).

Saskaņā ar Nolikuma 32.1 un 32.2. Komisija ir pārbaudījusi biedrības “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība” projekta Nr.31 “Informatīvo stendu izvietošana Mangaļsalā” pieteikumu (turpmāk- Projekts Nr.31), kas Pašvaldībā iesniegts 03.06.2019. un reģistrēts ar Nr.APC-19-1436-sd, konstatējusi tā atbilstību Nolikuma 6. un 7.punkta prasītām  un ar  savu 20.06.2019. vēstuli Nr.AAK-19-19dv nosūtījusi izvērtēšanai atbilstoši kompetencei Rīgas domes Īpašuma departamentam un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai, norādot noteikt:

1.paredzamo projekta īstenošanas laiku;

2.veicamās  darbības projekta īstenošanai;

3.prognozējamo finansējumu projekta realizācijas gadījumā;

Ziemeļu izpilddirekcija ir noteikusi sekojošus projekta īstenošanas soļus, tā izmaksas un  īstenošanas laiku:

| Nr. | Veicamie darbi projekta īstenošanai | Nepiecieš. Laiks | Aptuvenās Izmaksas Eur (bez PVN) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfijas izstrāde (saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un reģistrēšana būvvaldē) | 3 mēn. | 900 | Topogr. vajag 3 vietām |
| 2. | Projekta satura izstrāde, saskaņošana, | 2 mēn. |  | Iekļauts projekta izmaksās |
| 3. | Darbu veicēja izvēle (cenu aptauja izpilddir. iekš. noteik. kārtībā) un līguma noslēgšana | 10 darba dienas |  |  |
| 4. | Projekta realizēšana (izgatavošana, uzstādīšana) | 1 mēn. | 5300 | Projekta iesniedzēja noteiktās izmaksas |
| 5. | Kopā | 6mēn. 10 darba dienas | 6200 |  |
| 6. | PVN 21% |  | 1302 |  |
| 6. | Pavisam kopā |  | 7502 |  |

Rīgas domes Attīstības departaments  (turpmāk Departaments) savā 10.07.2019. e-pastā Ziemeļu izpilddirekciju ir informējis, ka kopumā  atbalsta Projekta Nr.31 ieceri, papildus uzsverot, ka Projektam Nr.31 nepieciešams sagatavot precīzāku labiekārtojumu elementu izvietošanas dokumentāciju atbilstoši plānotajam stiprinājuma veidam. Tāpat informējam, ka Projekts Nr.31 nav pretrunā un ir papildinošs Departamenta īstenotajiem projektiem dabas parkā “Piejūra”, piebilstot, ka informatīvo stendu izvietošanu aizsargājamās dabas teritorijās ieteicams saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi un veikt saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes izdoto rokasgrāmatu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils”.

Ņemot vērā  iepriekšminēto,  Projekts Nr.31 par informatīvo stendu uzstādīšanu Mangaļsalā ir realizējams daļēji, respektīvi stendu uzstādīšana ir iespējama pie izveidotajām stāvvietām Mangaļsalas ielā 1 un Mangaļsalas ielā 5a, ar nosacījumu, ka pirms projekta realizēšanas tā pieteicējs projekta realizētājam  iesniedz detalizētu informāciju, kura uz stendiem izvietojama un tiek ņemti vērā Attīstības departamenta nosacījumi.

Projekts nav realizējams Albatrosu ielā 11, jo tur zeme ir privātīpašums.

| Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors | S. Hristoļubovs |
| --- | --- |

Balinska 67026651