RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67012283, fakss 67613950, e-pasts: ip@riga.lv

Rīgā

|  | 11.07.2019 | Nr. | IP-19-450-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 20.06.2019 | Nr. | AAK-19-22-dv |
| Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija |
| Par atzinuma sniegšanu projekta pieteikumam „Brīvdabas sporta laukuma izveidošana, bērnu laukuma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Zasulaukā ” |

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ir saņēmusi Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 20.06.2019. vēstuli Nr. AAK-19-22-dv par projekta pieteikuma Nr.5 „Brīvdabas sporta laukuma izveidošana, bērnu laukuma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Zasulaukā” (turpmāk – Projekts Nr.5) izvērtēšanu atbilstoši Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa nolikumam (turpmāk - Nolikums).

Ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.06.2019. dienesta vēstulē Nr. DMV-19-1798-dv sniegto atzinumu par Projektu Nr.5, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, savas kompetences ietvaros, izvērtējot Projektu Nr.5, sniedz sekojošu informāciju:

1. Projekta Nr.5 I daļa - Brīvdabas sporta laukuma izveidošana un sporta trenažieru uzstādīšana Rododendru ielā 4, Rīgā :

- Paredzamais projekta īstenošanas laiks ir 11 mēneši:

- Veicamās darbības projekta īstenošanai:

1. topogrāfiskā plāna sagatavošana - 4 mēneši;

2. sporta laukuma projekta dokumentācijas izstrāde - 3 mēneši;

3. iepirkuma procedūras veikšana - 2 mēneši;

4. būvniecības darbu izpilde – 2 mēneši;

- Prognozējamais finansējums Projekta Nr.5 I daļas realizēšanai – 24705.67  euro (tai skaitā PVN 21%).

Šo kopējo finansējumu sastāda projekta iesniedzēja precizētās darbu izpildes izmaksas -13105,67 euro (tai skaitā PVN 21%) un papildus izmaksas, kas netika iekļautas Projekta Nr.5 I daļas finanšu pieteikumā - topogrāfiskā plāna sagatavošana - 2000,00 euro (tai skaitā PVN 21%), projekta dokumentācijas izstrāde  - 3500,00 euro (tai skaitā PVN 21%), būvuzraudzība - 600,00 euro (tai skaitā PVN 21%) un tāmes izmaksās neiekļauto smilts segumu (sporta iekārtu drošības zonu robežās) ierīkošanai  - 5500,00  euro (tai skaitā PVN 21%)

Projekta Nr.5 I daļas teritorija – zemes gabals ar kadastra Nr. 01000642097 (turpmāk – Zemes gabals) ir iekļauts vides nozarei nepieciešamo īpašumu sarakstā saskaņā ar Rīgas domes 14.12.2010. lēmumu Nr. 2327 „Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr.6 ( attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīves vides uzlabošanai) apstiprināšanu un zemes gabalu piekritību un piederību”. Zemes gabals paredzēts skvēra kā publiski pieejamas teritorijas ar bērnu rotaļu un sporta laukumiem labiekārtošanai un uzturēšanai ekoloģisko, rekreācijas un pilsētas tāla veidošanas funkciju nodrošināšanai, kas nav pretrunā Projekta Nr.5 I daļas izvirzītajam mērķim.

2. Projekta Nr.5 III daļa – Teritorijas labiekārtošana, izveidojot bruģa ceļa taciņas un atpūtas zonu starp esošo koku aleju Tapešu ielā 25, Rīgā :

- Paredzamais projekta īstenošanas laiks ir 9 mēneši:

- Veicamās darbības projekta īstenošanai:

1. topogrāfiskā plāna sagatavošana - 4 mēneši;

2. labiekārtojuma projekta dokumentācijas izstrāde - 2 mēneši;

3. iepirkuma procedūras veikšana - 2 mēneši;

4. būvniecības darbu izpilde – 1 mēnesis;

- Prognozējamais finansējums Projekta Nr.5 I daļas realizēšanai – 34681.31 euro (tai skaitā PVN 21%).

Šo kopējo finansējumu sastāda projekta iesniedzēja precizētās darbu izpildes izmaksas - 30581.31 euro (tai skaitā PVN 21%) un papildus izmaksas, kas netika iekļautas Projekta Nr.5 III daļas finanšu pieteikumā - topogrāfiskā plāna sagatavošana - 1500,00 euro (tai skaitā PVN 21%), projekta dokumentācijas izstrāde  - 2000,00 euro (tai skaitā PVN 21%), būvuzraudzība - 600,00 euro (tai skaitā PVN 21%).

Projekta Nr.5 III daļas teritorija – zemes gabals ar kadastra Nr. 01000649003 (turpmāk – Zemes gabals) pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai, atrodas ielu sarkanajās līnijās un izmantojams atbilstoši apbūves noteikumiem, kas nav pretrunā Projekta Nr.5 III daļas izvirzītajam mērķim.

Izvērtējot Projekta Nr.5 pieteikumu un izskatot Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.06.2019. dienesta vēstulē Nr. DMV-19-1798-dv sniegto viedokli, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija sniedz sekojošu atzinumu:

1.  Projekta Nr.5 I daļas realizēšanai izvēlētā zemes gabala plānotā izmantošana - skvēra kā publiski pieejamas teritorijas ar bērnu rotaļu un sporta laukumiem labiekārtošanai un uzturēšanai, atbilst Projekta Nr.5 I daļas pieteikuma mērķim, prognozējamais finansējums - 24705.67 euro (tai skaitā PVN 21%) nepārsniedz Nolikuma 4.punktā noteikto finansējuma apjomu, bet Projekta Nr.5 I daļas realizēšana 2019. gada ietvaros nav iespējama, jo tā paredzamais īstenošanas laiks sasniedz 11 mēnešus.

2. Projekta Nr.5 III daļas realizēšanai izvēlētā zemes gabala plānotā izmantošana – ielu infrastruktūra, atbilst Projekta Nr.5 III daļas pieteikuma mērķim, prognozējamais finansējums – 34681,31 euro (tai skaitā PVN 21%) nepārsniedz Nolikuma 4.punktā noteikto finansējuma apjomu, bet Projekta Nr.5 III daļas realizēšana 2019. gada ietvaros nav iespējama, jo tā paredzamais īstenošanas laiks sasniedz 9 mēnešus.

| Izpilddirektors | V. Koķis |
| --- | --- |

Hertmanis 67181379 Židele 67012335