RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702 e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

|  | 09.10.2019 | Nr. | DS-19-736-dv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uz | 16.09.2019 | Nr. | AAK-19-24-dv |  |
|  |  |  |  | Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija |
| Par informācijas sniegšanu |  |  |  |  |

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) saņēmis Rīgas pilsētas Apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas vēstuli, kurā lūgts sniegt pilnīgu informāciju un izmaksu aprēķinus, ko ir pieprasījusi Vecmīlgrāvja attīstības biedrība par projektu “Pieturvietas “Kultūras pils Ziemeļblāzma” un informatīvās ceļa zīmes Nr.748 “Ziemeļblāzma” pārcelšanu uz Augusta Dombrovska un Kāvu ielu krustojumu, nodrošinot regulējamu gājēju pāreju un uzstādot nojumi” (turpmāk – Projekts), kas bija par pamatu Rīgas domes Satiksmes departamenta 23.07.2019. atzinumam Nr.DS-19-518-dv.

Izvērtējot Projekta pieteikumu Departamenta speciālisti aprēķināja, ka tā realizācijai būtu nepieciešami aptuveni 160 000 (simtu sešdesmit tūkstoši) euro. Jāņem vērā, ka izmaksas ir aprēķinātas aptuvenas un atkarīgas no dažādiem apstākļiem, piemēram, satiksmes organizācijas, novietojuma, ielas ģeometriskajiem parametriem, inženierkomunikācijām, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas.

| Projekta realizēšanai nepieciešamās darbības | Izmaksas (ar PVN) euro |
| --- | --- |
| Būvprojekta izstrāde par luksoforu objekta izbūvi un pieturvietu pārcelšnu un to izbūvi | ~12 000 |
| Luksofora izbūve ar elektropieslēgumu un apmaļu nolīdzināšanu, vides pieejamības nodrošināšanai | ~140 000 |
| Jaunu pieturvietu izbūve (ar paviljonu) un to labiekārtošana | ~9 000 |
|  | Kopējās izmaksas: 161 000 euro |

Papildus jānorāda, ka gājēju pārejas Rīgā tiek ierīkotas saskaņā ar Latvijas standartā 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām. Kā obligātas prasības gan ar luksoforiem regulējamas, gan neregulējamas gājēju pārejas gājēju pāreju ierīkošanai ir noteikta transportlīdzekļu un gājēju plūsmas intensitāte potenciālajā gājēju pārejas vietā. Uz doto brīdi pēc Departamenta rīcībā esošās informācijas, Augusta Dombrovska ielā, šīs intensitātes nav pietiekošas, lai šeit ierīkotu regulējamu gājēju pāreju.

| Departamenta direktors | V. Reinbahs |
| --- | --- |

Dimante 67012703