RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012453,

e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

|  | 29.07.2021 | Nr. | DMV-21-2238-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |
| Rīgas pilsētas izpilddirektors |
| Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanu |

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. 18.02.2021. rīkojumu Nr.RD-21-86-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanu”, sniedzam sekojošu informāciju.

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekti:

- Projekts “Zasulauka manufaktūras parks”:

  - noslēgts līgums par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību 02.06.2021. (Nr DMV-21-161-lī) ar SIA "LAAGA ARCHITECTS" par summu 8554.7 euro ar PVN.

  - No piešķirtā finansējuma uz 01.08.2021. nav iztērēts neviens euro.

- Projekts “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve”:

  - Noslēgts līgums par dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudzību 26.05.2021. (Nr.DMV-21-150-lī) ar SIA “Fixman” par summu 1203.95 euro ar PVN.

  - No piešķirtā finansējuma uz 01.08.2021. nav iztērēts neviens euro.

- Projekts “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”:

  - Trīs reizes tika rīkots iepirkums par dokumentu izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību, bet netika iesniegts neviens piedāvājums.

  - Ņemot vērā, ka atbilstoši Rīgas domes 08.11.2019. Mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumam Nr.RD-19-1115-lī Biķernieku mežs ir nodots apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” (turpmāk – Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava saražoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot dažādu labiekārtojuma elementu izgatavošanā, Mājokļu un vides departaments deleģēja Sabiedrību realizēt Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” (Mājokļu un vides departamenta 26.05.2021. vēstule Nr. DMV-21-1574-dv).

  - No piešķirtā finansējuma uz 01.08. 2021. nav iztērēts neviens euro.

- Projekta “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” īstenošana:

  - Atbilstoši Rīgas austrumu izpilddirekcijas 30.11.2020 vēstulē Nr.IA-20-812-dv sniegtajai informācijai no iecerētajam 4 aktīvās atpūtas zonām Austrumu izpilddirekcijas teritorijā pie Daugavas ir realizētas divas ieceres – izveidotas atpūtas vietas un nodoti ekspluatācijā objekti - “Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā b/n pie Dārziņu 1.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0470” un “Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6528”.

  - Izstrādāti un Rīgas būvvaldē akceptēti projekti 2 aktīvās atpūtas zonām:

- “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125  0541” (Projekts 1);

- “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas zemes gabalā ar kadastra  apzīmējumu  0100  125  6301” (Projekts 2).

  - Tā kā Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrībai ir atšķirīgi viedokļi par iepriekšējā gadā Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izstrādātiem diviem  projektiem (Projekts 1, Projekts 2), tika organizētas tikšanās un konsultācijas ar biedrības pārstāvjiem un projektētājiem. Ņemot vērā biedrības izteiktos ierosinājumus, paredzēts projektos veikt izmaiņas, līdz ar ko tiek gatavota cenu aptauja par projektu veikšanu/ iesniegšanu apstiprināšanai būvvaldē un projektu īstenošanai nepieciešamo izmaksu kalkulāciju, kāda nebija pieejama pie izstrādātajiem teritoriju rekreācijas projektiem, lai varētu organizēt iepirkumu šo projektu realizēšanai.  Projekta 1 un Projekta 2 realizācijai paredzētais finansējums šobrīd nav izmantots.

- Projekts “Vec-Anniņmuižas atdzimšana”:

  - Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA “A KOMANDA” 08.04.2021. ir noslēgusi līgumu Nr. IP-21-401-lī, par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam – Vec-Anniņmuižas parks par kopējo summu 580.80 euro (tai skaitā PVN 21%). Darbi tika izpildīti 21.06.2021.

  - Tiek gatavots darba uzdevums iepirkuma izsludināšanai par dokumentācijas izstrādei projektam un autoruzraudzību.

  - No piešķirtā finansējuma uz 01.08.2021. iztērēti 580.80 euro.

| Departamenta direktora p.i. | E. Pelšs |
| --- | --- |

Apsēna 67181399

| Persona | Lēmums | Datums | Komentārs |
| --- | --- | --- | --- |
| Kublicka Inguna, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa | Vizēts | 29.07.2021 |  |
| Brunovskis Gints, Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde | Vizēts | 29.07.2021 |  |
| Gulbe Inga, Departamenta direktora vietnieks - Direktora biroja vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Direktora birojs | Vizēts | 29.07.2021 |  |
| Pelšs Edijs, Departamenta direktora p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departaments | Parakstīts | 29.07.2021 |  |

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas