**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Bērnu laukums – Zelta ripa” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:  •aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;  •sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;  •dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.  •būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.  •projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).  Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  X Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | SIA ,,Rīgas meži” neakceptē projekta Nr.10 realizāciju  -Iesniegta projekta Nr.10 izmaksas neadekvāti zemas  -Ņemot vērā, ka konkrētais zemes gabals ir meža zeme ar kopējo platību 2209 m2, tam nepieciešams būvprojekts ar atmežošanu. |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā |  |
| 6. | Piezīmes / komentāri |  |