IZRAKSTS

RĪGAS DOME

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Rātslaukums 1, Rīgā, LV-1539, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 06.09.2022. |  | Nr. 4 |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 13.00.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Rita Grieķere |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietniece Ilona Stalidzāne Komisijas locekļi: Madara Andrejeva; Inita Bārtule; Elīna Dubiņina; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Ilze Krēmere; Libērijs Počs; Rūdolfs Golubovs; Māris Jansons.

Juriste: Diāna Puša. Sēdē nepiedalās: Komisijas locekļi: Aija Kalniņa un Mārtiņš Sarvuts.

Sēdē piedalās (uzaicinātās personas):

Kristaps Pogulis – RP aģentūras “Rīgas gaisma” pārstāvis;

Laura Veinberga – SIA “Rīgas meži” pārstāve;

Jolanta Spura – SIA “Rīgas meži” pārstāve;

Mārcis Cepurītis - SIA “Rīgas ūdens” pārstāvis;

Ieva Upleja - SIA “Rīgas ūdens” pārstāve;

Inese Strode – AS “Rīgas siltums” pārstāve;

Arturs Pošers – Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvis.

# Sēdes darba kārtība

[..]

6.	Par 6. projektu - Zasulauka manufaktūras parks bērniem, iesniedza: biedrība "Zasulaukam un Šampēterim”;

[..]

# 6.§

Par 6. projektu - Zasulauka manufaktūras parks bērniem,

iesniedzējs: biedrība "Zasulaukam un Šampēterim”

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Papildu iestāde - Mājokļu un vides departaments norāda, ka Šampētera muižas parks ir nodots valdījumā Mājokļu un vides departamentam, bet to apsaimnieko SIA “Rīgas meži”.

SIA “Rīgas meži” neiebilst projekta idejai un tā īstenošanai, vienlaikus norādot, ka, īstenojot projektu nav pieļaujama esošo koku bojāšana.

SIA “Rīgas meži” konstatē, ka projekta ideja paredz atkritumu urnas ar koka dēlīšu apdari, kas saskaņā ar apsaimniekošanas pieredzi nav ilgtspējīgi un rentabli no uzturēšanas un kopšanas viedokļa, līdz ar to, lūdz izvērtēt iespēju paredzēt segtu/slēgtu atkritumu urnu dizainu bez koka apdares.

Papildus Mājokļu un vides departaments informē, ka 2020.gada projekts “Zasulauka manufaktūras parks” tika sadalīts divās kārtās nepietiekama finansējuma dēļ. Līdz šī gada septembrim tiks īstenota minētā projekta I kārta. Vides pārvaldes ieskatā būtu vispirms jāīsteno projekta II kārta (jau ieguldīta nauda projektēšanai, kas samazina projekta īstenošanas izmaksas) un tikai pēc tam jāīsteno nākošais parka attīstības projekts.

Mājokļu un vides departamenta ieskatā būtu jāveic sekojošas izmaiņas:

- projekta izstrādes gaitā jāmeklē labāki risinājumi bērnu laukuma izvietojumam un konfigurācijai;

- bērnu laukumam izmantojams gumijas segums, vai, projekta izmaksu samazināšanas nolūkā, priežu mizas mulčas segums;

- visi projekta risinājumi ir salāgojami ar pašlaik īstenojamā projekta “Zasulauka manufaktūras parks” risinājumiem.

Mājokļu un vides departaments norāda, ka pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā ar kadastra Nr. 0100 076 2091 esošo koku sakņu aizsardzības zonām, saprotot kā labāk teritorijā izvietot bērnu rotaļu laukumu, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  Kā arī projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēc uzstādīšanas pārbaudes atzinums”.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka 6. projekts ir atbalstāms un īstenojams.

Prognozējamais nepieciešamais finansējums projekta īstenošanas gadījumā ir 70 000.00 EUR.

I.Bārtule:  Šī projekta 1.kārta tiek īstenota pašreiz, un tuvākajā laikā tas tiks pabeigts. Projekts tika iesniegts līdzdalības budžeta konkursā 2020.gadā. Šobrīd ir nepieciešami papildus līdzekļi, lai īstenotu 2.kārtu. Vajadzētu domāt kopumā. Ir vēlme šo projektu pabeigt līdz galam, lai nevajadzētu atkal ieguldīt naudu projektēšanā.

I.Grieķere: Tas bija līdzdalības budžeta projekts?

I.Bārtule: Jā. Tāpēc lētāk ir projektēt visu uzreiz un sadalīt kārtās. Jāmeklē risinājumi. Ar 2021.gada sešiem projektiem, ko īsteno Mājokļu un vides departaments, būs identiska situācija.

I.Stalidzāne: Vai Mājokļu un vides departaments var uzrakstīt vēstuli Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram par šo situāciju un mēs to virzīsim tālāk?

I.Bārtule piekrīt.

R.Grieķere: Tātad kopumā šis projekts ir atbalstāms un virzāms?

I.Bārtule: Jā.

R.Grieķere  piedāvā virzīt projektu uz balsošanu.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Balsošanas rezultāts: | par – R.Grieķere, I.Stalidzāne, M.Andrejeva, I.Bārtule, E.Dubiņina, A.Valkere, K.Jansone, I.Krēmere, L.Počs, R.Golubovs, M.Jansons; pret –nav; atturas – nav. |
| --- | --- |

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 16:30

| Pielikumā: | Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 6 lp. Elektroniskā pasta sarakste par zemesgabala maiņu 10. projektam “Zelta ripa” uz 5 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | (paraksts) | Rita Grieķere |
| --- | --- | --- |

| Protokolētājs (Komisijas sekretāre) | (paraksts) | Ligita Petrova |
| --- | --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta

projektu ideju īstenošanas konkursa

vērtēšanas komisijas sekretārs

2022. gada 16. septembris