IZRAKSTS

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 08.09.2023. |  | Nr. 2 |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 9.30.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas locekļi: Dace Bruģe; Laima Plēpe; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza; Māris Jansons; Kaspars Gailītis; Marta Kotello; Elita Kalniņa.

Juriste: Diāna Puša. Sēdē nepiedalās: Komisijas locekļi: Ilze Krēmere, Dace Skrūzmane. Uzaicinātās personas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāji – Inese Vēvere, Gunita Čepanone, Vita Lauva, Inese Milaša un Līva Rostoka. SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” Apkaimes iecirkņa vadītāja Sanita Jane-Dārziņa un Pārdaugavas iecirkņa Teritorijas uzturēšanas darbu vadītāja Laine Treidena. AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītājs Andrejs Lazarevs. RPA “Rīgas gaisma” tehniskā direktora vietnieks Kristaps Pogulis. SIA “Rīgas ūdens” plānošanas inženieris Nauris Linītis. Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas vadītājs Arturs Pošers (piedalās attālināti pieslēdzoties Teams platformā)

# Sēdes darba kārtība

[..]

- Par 11. projektu - Ietves atjaunošana, iesniedza: Lina Pēterhofa’;

[..]

# 6.§

Par 11. projektu - Ietves atjaunošana,

iesniedzējs: Lina Pēterhofa

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, iepazīstoties ar iesniegto projektu konstatēja, ka projekta pieteikumā norādītā īstenošanas vieta ir Miera ielas ietve gar tramvaja sliedēm posmā starp Kazarmu ielu un Brasas tiltu (kad. Nr. 01000259999), atrodas Miera ielas sarkanajās līnijās. Šis ietves posms ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, plānots demontēt sabrukušo asfaltbetona segumu, betona apmales, koriģēt kritumus un ieklāt jaunu betona bruģa segumu.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu SIA ,,Telenet”, 
AS ,,Sadales tīkls”, SIA ,,TET”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, AS ,,GASO”, 
SIA ,,Rīgas ūdens”, SIA ,,Baltcom”, kā arī AS ,,Rīgas siltums” un RPA ,,Rīgas gaisma”.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde saņēma Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vēstuli, kurā norādīts, ka norādītā zemes vienība iekļaujas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” zonā Nr. 6 – Rīgas centra perifērija teritorijā, un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā. Izvērtējot ierosināto un vadoties pēc Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr.720 ”Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 31.,35., 43., 44…,45., 47. punkta nosacījumiem, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei nav iebildumu pret projekta īstenošanu, atbilstoši veicamo darbu aprakstam. Papildus būvniecības dokumentācijas saskaņošana nav nepieciešama.

AS ,,GASO” atbildes vēstulē norāda, ka skartajā teritorijā, ar kadastra apzīmējumu 01000259999, ir izbūvēti vidējā (P < 0,4 MPa) un zemā (P < 0,005 MPa) spiediena sadales gāzesvadi (skatīt shēmu vēstules pielikumā). Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt AS ,,GASO”  tehniskos noteikumus.

SIA ,,Rīgas ūdens” informē, ka plānotā projekta izbūves zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 025 9999 darbu robežās izbūvēti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli. Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. Būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk – BID) saskaņojama SIA ,,Rīgas ūdens”. Aizliegts izvietot stāvvietas, būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās. Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu. Ja būvdarbu ietvaros ir nepieciešams pārlikt centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas cauruļvadus, pieprasīt SIA ,,Rīgas ūdens” papildus tehniskos noteikumus. Aizliegts ierīkot un pieslēgt papildus lietus gūlijas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam. Papildus tiek informēts, ka BID izstrādāšanai ir nepieciešams saņemt SIA ,,Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus.

SIA ,,Baltcom” norāda, ka pieteikumā uzrādītajā projekta novietnes plānā atrodas tā inženierkomunikācijas - posmā no Kazarmu ielas līdz Upes ielai, Miera ielu šķērso gaisvadu līnijas, bet posmā no Upes ielas līdz Brasas tiltam – sakaru kanalizācijas infrastruktūra. Projekta īstenošanas gadījumā, ir jānodrošina SIA ,,Baltcom” infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību. Būvprojekts saskaņojams ar SIA ,,Baltcom”.

AS ,,Rīgas siltums” informē, ka AS ,,Rīgas siltums” kanālā esoši siltumtīkli Dn150 mm izvietoti pie ēkas Miera ielā 82 un  bezkanāla siltumtīkli Dn65 mm izvietoti pie ēkas Miera ielā 86. Ietves atjaunošanas projektēšanas darbi veicami, ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 ,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 ,,Inženiertīklu izvietojums”” norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības. BID jāizstrādā šķērsprofili, kur jānorāda attālumi starp projektējamo ietvi un siltumtīkliem to šķērsojumu vietās. Dotā objekta BID saskaņojams ar AS ,,Rīgas siltums”.

RPA ,,Rīgas gaisma” atbalsta projekta īstenošanu. Papildus tiek informēts, ka nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus. Izsniedzot tehniskos noteikumus RPA ,,Rīgas gaisma” vērtēs, vai seguma maiņas gadījumā,  projekta īstenošanas ietvaros nepieciešams veikt RPA ,,Rīgas gaisma” valdījumā esošā apakšzemes kabeļa nomaiņu.

Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas arhitekta dienests norāda, ka nepieciešams konsultēties par izstrādes stadijā esošo Rīgas ielu tipoloģijas vadlīniju pielietošanu. Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvalde norāda, ka minētajā novietnē ir plānoti un Investīciju plānā iekļauti sekojoši projekti, ar kuriem ir nepieciešama koordinācija:

- Rīgas Centra un Brasas apkaimes publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana (APS0716.01, Pilsētas attīstības departaments);

- Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā, projekta 2.posma realizācija (ID 9020, 
SIA ,,Rīgas satiksme”).

SIA ,,Rīgas meži” informē, ka projekts ir atbalstāms, bet projektējot būtu jāņem vērā koku esamība gar ietves malām. Nebūtu pieļaujama koku sakņu bojāšana, tādēļ jāparedz, ka darbi koku sakņu zonā tiek veikti ar gaisa lāpstu, kas sadārdzina projekta izmaksas. Projekta izstrādē jāņem vērā precīzās koku atrašanās vietas.

Satiksmes departaments norāda, ka darba plānā tuvāko gadu laikā nav paredzēta Miera ielas pārbūve. Par prognozējamo aprēķināto summu, kas ir 84095,00 EUR, projektu ir iespējams īstenot.

RP SIA ,,Rīgas satiksme” konceptuāli neiebilst objekta īstenošanai, ņemot vērā divu būvprojektu risinājumus, kas pašlaik ir skaņošanā būvvaldē: ,,Tramvaja pieturvietu pārbūve un sliežu ceļu posmu atjaunošana 11. tramvaja maršrutā no Kr. Barona ielas līdz Mežaparkam” (BIS-BL-594079-73487). Izstrādātājs SIA ,,BRD projekts”.  Un otrs - ,,Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana Miera ielas posmā no Ēveles ielas līdz Kazarmu ielai” (BIS-BL-489487-46975). Izstrādātājs SIA ,,Transportbūvju konsultācijas”.  RP SIA ,,Rīgas satiksme” norāda, ka ir jāsaņem tās tehniskos noteikumus.

Līdz atzinuma sniegšanas brīdim Teritorijas labiekārtošanas pārvalde nav saņēmusi atzinumus no SIA “Telenet”, AS “Sadales tīkls” un SIA “TET”.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde norāda, ka projekta pieteikumā pievienotā tāme sastāda 84 095.00 EUR. Atbilstoši Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa nolikuma 6.punktam - viena projekta pieteikuma īstenošanai nepieciešamais prognozējamais finanšu līdzekļu apjoms ir ne vairāk kā 70 000 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Projekta pieteicējs projekta idejas pieteikuma veidlapas 2.7.punktā ir atzīmējis, ka piekrīt projekta idejas īstenošanai nepilnā apjomā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts ir atbalstāms un īstenojams, samazinot projektam plānoto finansējumu līdz 70000.00 EUR, vienlaicīgi projektēšanas un īstenošanas gaitā samazinot paredzētās izmaksas, piemēram, mainot bruģa seguma veidu vai samazinot seguma apjomu.

I.Stalidzāne: Ar iesniedzēju nepieciešams precizēt samazināto apjomu.

I.Milaša: Var samazināt liekot nevis bruģi, bet ieklājot asfaltu.

A.Verza: Asfaltēšana būs ļoti dārga, jābūt bruģim.

K.Gailītis: Par kādu posmu ir runa?

I.Milaša: Par 400 m garu posmu.

M.Kotello: Ja mēs projekta ietvaros samazinām apjomus un mainām bruģa segumu,vai šai gadījumā Satiksmes departaments nevar palīdzēt un darbus turpināt?

I.Stalidzāne: Tas ir pretrunā ar nolikumu. Projektam ir noteikta maksimālā summa. Lielākā daļa jau īsenoto līdzdalības budžeta projektu summas tiek pārsniegtas. Kopējā pārsniegtā summa ir par pirmajiem 10 projektiem ir 680 000 EUR. No 2025.gada šī situācija noteikti mainīsies.

M.Kotello: Ceru, ka Teritorijas labiekārtošanas pārvalde radīs loģisku risinājumu šai situācijai.

Sēdē ierodas M.Jansons.

I.Milaša: Projektu var sadalīt daļās.

A.Verza: Sāpīgi, ka seguma atjaunošanas projekti tiek skatīti līdzdalības budžeta konkursā. Bet nav argumentu, lai noraidītu. Lai iedzīvotāji balso!

K.Gailītis: Piezīmēs norādīts, ka ir iespējams piesaistīt Satiksmes departameta projektu, kas ir jau Investīciju plānā.

I.Stalidzāne: Tas ir risinājums, ko darīt, ja projektu iebalsos. Šobrīd nodosim balsošanai tādu projektu, kāds tas ir iesniegts, bet ar plānoto samazinājumu.

I.Stalidzāne: Ja iebildumu nav, virzām projektu balsošanai.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 13:15

| Pielikumā: | Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 9 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta

projektu ideju īstenošanas konkursa

vērtēšanas komisijas sekretārs

2023. gada 25. septembris