**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs |  Kaspars Zandbergs |
| Projekta nosaukums  |  Veloceļš Biķernieku ielā gar Bīķernieku mežu |
| Atbildīgā iestāde  |  Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes |  RD Satiksmes departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   |  |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |   Jāizstrādā būvprojekts |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  Iesniedzēja piedāvā 67965 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | 1. Izstrādājot būvprojektu jāievēro:
2. Vizualizācijā nr. 2,3,4 -  942. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu, kura paredzēta transport­līdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Velojoslai neatbilstošs apzīmējums;
3. Nepieciešams samazināt maksimālo atļauto braukšanas ātrumu uz 50 km/h;
4. Nepieciešami lokāli būvdarbi (Apmaļu nolīdzināšana);
5. Nepieciešams CSDD audits, kas nav iekļauts Tāmē;
6. Paredzot ar krāsu krāsotus horizontālos marķējumus, tie ātri nodils, tāmē krāsu jānomaina ar termoplastu un tas padārdzinās projektu.

Projektu pārrēķinot, sadārdzinājums apmēram par 20 000 EUR. |