**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Kaspars Zandbergs |
| Projekta nosaukums  | Veloceļš Biķernieku ielā gar Biķernieku mežu |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentsRīgas pašvaldības aģentūra ,,Rīgas gaisma”SIA ,,Rīgas meži”Rīgas domes Satiksmes departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   |  Projekts nav atbalstāms |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |  ☐Jā *(aizpildīt 3.punktu)* X Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | Rīgas domes Satiksmes departaments savā atzinumā norādīja uz pozīcijām, kas nav iekļautas tāmē kā arī, ka nepieciešamas izmaiņas materiālos (krāsas maiņa uz termoplastu; CSDD audits), un citiem neizbēgamiem sadārdzinājumiem. Līdz ar to projekta kopējā summa ievērojami sadārdzinātos, pārsniedzot 70 000 EUR finansējuma limitu. Atbilstoši Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa nolikuma 6.punktam viena projekta pieteikuma īstenošanai nepieciešamais prognozējamais finanšu līdzekļu apjoms ir ne vairāk kā 70 000 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).  Projekta Nr.14 Pieteicējs projekta idejas pieteikuma veidlapas 2.7.punktā ir atzīmējis, ka nepiekrīt projekta idejas īstenošanai nepilnā apjomā.Ņemot vērā iepriekš minēto, nav iespējams samazināt Projekta Nr.14 apjomus un attiecīgi Projekts Nr.14 nav realizējams. |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  |  - |
| 6.  | Piezīmes / komentāri   |  - |