Rīgas valstspilsētas pašvaldībaS Centrālā administrācija

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67026164, e-pasts ptl@riga.lv

Rīgā

|  | 05.09.2023. | Nr. | CAPTL-23-203-nd |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | --- | Nr. | --- |

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram aic@riga.lv Informācijai: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam pad@riga.lv Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam dmv@riga.lv SIA ,,Rīgas meži” rigasmezi@rigasmezi.lv Rīgas pašvaldības aģentūrai ,,Rīgas gaisma” rg@riga.lv SIA ,,Rīgas ūdens” klienti@rigasudens.lv AS ,,Sadales tīkls” paziņošanai e-adresē AS ,,Rīgas Siltums” rigassiltums@rs.lv

Par atzinuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 21.06.2023. saņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra vēstuli Nr.CAAIC-23-474-nd (turpmāk – Vēstule) par atzinumu sniegšanu 2023.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā iesniegtiem projektiem, kurus Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) virza kompetentajām institūcijām projekta īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projekta īstenošanas ietvaros veicamo darbību noteikšanai. Komisija par atbildīgo iestādi visiem projektiem ir noteikusi Pārvaldi, līdz ar to Pārvalde sniedz kopējo atzinumu, tajā skaitā arī saņemtos viedokļus no citām sadarbības iestādēm, saistībā ar biedrības ,,Zasulaukam un Šampēterim” (turpmāk – Pieteicējs) iesniegto projekta ,,Ar gaismu drošam Zasulaukam un Šampēterim!” pieteikumu (turpmāk – Projekts Nr.18), īstenošanas laiku, veicamajām darbībām un prognozējamo finansējumu Projekta Nr.18 realizācijas gadījumā.

Iepazīstoties ar Pieteicēja iesniegto Projektu Nr.18, konstatējams, ka Projekta Nr.18 ietvaros plānots izvietot apgaismojumu Zasulauka manufaktūras parkā, kas izgaismotu galvenos celiņus (kopā 18 parka laternas dizainā saskanīgas ar citiem Rīgas parkiem) un 
4 basketbola laukuma laternas. Parku papildinās līdzās jau esošajiem soliņiem papildus 
10 soliņi un 5 atkritumu tvertnes, kā arī velonovietne (līdzās āra trenažieriem).

Izvērtējot Projekta Nr.18 pieteikumā iesniegto tāmi, Pārvalde konstatē, ka tāmē norādītās izmaksas labiekārtojuma elementiem ir neatbilstošas aktuālajām labiekārtojuma elementu izmaksām, ņemot vērā izstrādes stadijā esošā Rīgas labiekārtojuma elementu kataloga prasības.

Pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu AS ,,Rīgas siltums” (turpmāk – Rīgas siltums), AS ,,Sadales tīkls” (turpmāk – Sadales tīkls) un SIA ,,Rīgas ūdens” (turpmāk – Rīgas ūdens) 06.07.2023. vēstulē Nr.CAPTL-23-145-nd.

Pārvalde 03.07.2023. saņēma RP SIA ,,Rīgas gaisma” (turpmāk – Rīgas gaisma) vēstuli Nr.RG-23-171-nd (skatīt 2.pielikumu) ,,Par atzinuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka jau Projekta Nr.18 sagatavošanas laikā, Pieteicējam sniedza konsultāciju un provizorisku tāmi Projekta Nr.18 realizācijai. Tāme tika sastādīta 51 254,96 EUR apmērā. Tātad arī, ņemot vērā potenciālu sadārdzinājumu, atzīstams, ka Projekts Nr.18 ir realizējams 
70 000 EUR ietvaros. Arī citus šķēršļus Projekta Nr.18 realizācijai Rīgas gaisma nesaskata.

Pārvalde 13.07.2023. saņēma Rīgas ūdens vēstuli Nr.CAPTL-23-133-sd (skatīt 3.pielikumu) ,, Par projekta ,,Ar gaismu drošam Zasulaukam un Šampēterim” izstrādi un saskaņošanu”, kurā norādīts, ka plānotā Projekta Nr.18 izbūves darbu robežas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 076 2091 neskar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus, kā arī nav paredzētas darbības, kas attiecināmas uz Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 13. un 15.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 ,,Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 19.punktu, Rīgas ūdens tehniskie noteikumi nav izsniedzami un saskaņojums nav nepieciešams.

Papildus tiek vērsta uzmanība, ja būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādes procesā tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkta prasībām, BID izstrādāšanai ir nepieciešams saņemt Rīgas ūdens tehniskos noteikumus, lai izvērtētu, vai BID iekļautie tehniskie risinājumi skar Rīgas ūdens īpašumā vai valdījumā esošus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un būves vai to aizsargjoslas.

Pārvalde 13.07.2023. saņēma Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – RD MVD) vēstuli Nr.DMV-23-4185-nd (skatīt 4.pielikumu) ,,Par atzinuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka izstrādājot Projekta Nr.18 tehnisko dokumentāciju, jāizvērtē iespējas Projekta Nr.18 risinājumos paredzēt elektrības pieslēguma izbūvi parka teritorijā, apkaimes pasākumu norises nodrošināšanai nākotnē. Izvēloties labiekārtojuma elementus, jāiepazīstas ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RD PAD) izstrādātajiem labiekārtojuma elementu dizaina ieteikumiem, izvērtēt parkā jau esošo elementu tehniskos rādītājus un, ja nepieciešams, paredzēt to nomaiņu. Ja esošie elementi tiek saglabāti, projektējot saskaņot krāsu toņus, dizainu. Izvērtēt iespējas samazināt Projektā Nr.18 plānoto atkritumu urnu skaitu, paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnu. Visās Projekta Nr.18 realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam. RD MVD kā prognozējamo nepieciešamo finansējumu Projektam Nr.18 norāda 80 000 – 90 000 EUR.

Pārvalde 19.07.2023. saņēma Rīgas siltums vēstuli Nr.CAPTL-23-153-sd (skatīt 5.pielikumu), kurā norādīts, ka Rīgas siltums neiebilst Projekta Nr.18 īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem:

-	Informējam, ka dotajā objektā izvietoti Rīgas siltums siltumtīkli Dn400 mm, Dn65 mm un Dn50 mm, kā arī citam īpašniekam piederoši siltumtīkli Dn250 mm.

-	Parka labiekārtojuma, apgaismojuma projektēšanas darbus veikt, ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 ,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 ,,Inženiertīklu izvietojums”” norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

-	Dotā objekta būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot noteiktā kārtībā, tajā skaitā ar Rīgas siltums.

Pārvalde 20.07.2023. saņēma Sadales tīkls vēstuli Nr.CAPTL-23-166-sd (skatīt 6.pielikumu) ,,Par atzinuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka Projekta Nr.18 teritorijā neatrodas Sadales tīkls inženierkomunikācijas, līdz ar to neietekmē Projekta Nr.18 realizāciju.

Pārvalde 01.08.2023. saņēma SIA ,,Rīgas meži” (turpmāk – Rīgas meži) vēstuli Nr.CAPTL-23-201-sd (skatīt 7.pielikumu) ,,Par atzinuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka projektējot ir jāņem vērā koku patiesās atrašanās vietas un koku lapotnes lielums. Nedrīkst būvniecības gaitā traumēt koku stumbrus, saknes.

Pārvalde 02.08.2023. saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RD PAD) vēstuli Nr.DA-23-19613-nd ar pielikumu uz 7 (septiņām) lapām (skatīt 8.-9.pielikumu) ,,Par atzinuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka Projekta Nr.18 gaismekļu un citu labiekārtojuma elementu dizainu jāsaskaņo ar RD PAD Rīgas pilsētas arhitekta dienestu.

RD PAD Pilsētvides attīstības pārvalde norāda, ka atbilstoši ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 ,,Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātā Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.2.apakšpunktam apstādījumu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana ir visās teritorijās atļautā izmantošana.

RD PAD Stratēģiskās vadības pārvalde vērš uzmanību, ka nepieciešama koordinācija ar RD MVD saistībā ar projekta Zasulauka manufaktūras parks 
(ID APS0288.02) ietvaros veiktajiem labiekārtošanas darbiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto Pārvalde norāda, ka kopējās Projekta Nr.18 realizēšanas izmaksas varētu sastādīt ap 85 000.00 EUR. Atbilstoši Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa nolikuma 6.punktam viena projekta pieteikuma īstenošanai nepieciešamais prognozējamais finanšu līdzekļu apjoms ir ne vairāk kā 70 000 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Projekta Nr.18 Pieteicējs Projekta Nr.18 idejas pieteikuma veidlapas 2.7.punktā ir atzīmējis, ka piekrīt Projekta Nr.18 idejas īstenošanai nepilnā apjomā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvalde sniedz atzinumu, ka Projekts Nr.18 ir atbalstāms un realizējams, palielinot Projektam Nr.18 plānoto finansējumu līdz 
70 000.00 EUR un vienlaicīgi realizācijas gaitā samazinot apjomus, piemēram, labiekārtojuma elementu skaitu.

Pielikumā:

1.pielikums Atzinuma forma uz 2 (divām) lp.;

2.pielikums Rīgas gaisma 03.07.2023. vēstule Nr.RG-23-171-nd, uz 3 (trīs) lp.;

3.pielikums Rīgas ūdens 13.07.2023. vēstule Nr.CAPTL-23-133-sd, uz 
1 (vienas) lp.;

4.pielikums RD MVD 13.07.2023. vēstule Nr.DMV-23-4185-nd, uz 
2 (divām) lp.;

5.pielikums Rīgas siltums 19.07.2023. vēstule Nr.CAPTL-23-153-sd, uz 
1 (vienas) lp.;

6.pielikums Sadales tīkls 20.07.2023. vēstule Nr.CAPTL-23-166-sd, uz 
1 (vienas) lp.;

7.pielikums Rīgas meži 01.08.2023. vēstule Nr.CAPTL-23-201-sd, uz 2 (divām) lp. ar 11 (vienpadsmit) pielikumiem;

8.pielikums RD PAD vēstule Nr.DA-23-19613-nd, uz 1 (vienas) lp.;

9.pielikums RD PAD vēstules Nr.DA-23-19613-nd pielikums uz 7 (septiņām) lp.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vadītājs | V.Admidiņš |
| --- | --- |

Skrūzmane 67181863