IZRAKSTS

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 08.09.2023. |  | Nr. 2 |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 9.30.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas locekļi: Dace Bruģe; Laima Plēpe; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza; Māris Jansons; Kaspars Gailītis; Marta Kotello; Elita Kalniņa.

Juriste: Diāna Puša. Sēdē nepiedalās: Komisijas locekļi: Ilze Krēmere, Dace Skrūzmane. Uzaicinātās personas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāji – Inese Vēvere, Gunita Čepanone, Vita Lauva, Inese Milaša un Līva Rostoka. SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” Apkaimes iecirkņa vadītāja Sanita Jane-Dārziņa un Pārdaugavas iecirkņa Teritorijas uzturēšanas darbu vadītāja Laine Treidena. AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītājs Andrejs Lazarevs. RPA “Rīgas gaisma” tehniskā direktora vietnieks Kristaps Pogulis. SIA “Rīgas ūdens” plānošanas inženieris Nauris Linītis. Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas vadītājs Arturs Pošers (piedalās attālināti pieslēdzoties Teams platformā)

# Sēdes darba kārtība

[..]

- Par 19. projektu - Bolderājas pumptrase, iesniedza: Rūdolfs Ciemiņš;

[..]

# 12.§

Par 19. projektu - Bolderājas pumptrase,

iesniedzējs: Rūdolfs Ciemiņš

________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Iepazīstoties ar iesniegto projektu, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatēja, ka  izvēlēta teritorija, kas atrodas starp Lemešu ielu un Stūrmaņu ielu (kad. apz. 01001000144), kur paredzēts izbūvēt diennakts tumšajā laikā izgaismotu pumptrasi ar asfeltbetona segumu. Veiksmīga ir arī piedāvātā vieta, kas izvēlēta gan dzīvojamo ēku tuvumā, gan netālu no skolas.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir saņēmusi atzinumus no sekojošām iestādēm: Pilsētas attīstības departamenta, RPA ,,Rīgas gaisma” - pieteicējam bija sagatavojusi un iesniegusi orientējošas izmaksas apgaismojuma īstenošanai un, ko pieteicējs ir iekļāvis savā piedāvājumā, AS ,,Rīgas siltums”, SIA ,,Rīgas ūdens”, SIA ,,Baltcom” un Izglītības, kultūras un sporta departamenta.

Nevienai no iepriekšminētajām iestādēm nav pretenziju, lai projekts tiktu īstenots. No Pilsētas attīstības departamenta saņemts komentārs, ka būvprojekta izstrādes laikā par dizainu jākonsultējas ar Rīgas pilsētas arhitekta dienestu.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde vēlas vērst uzmanību, ka šāda objekta būvniecībā,  svarīgi ir domāt arī par vizuāli estētiskiem risinājumiem objekta veiksmīgai iekļaušanai konkrētajā vidē. Piemēram, paredzot labiekārtojumu, kas nodrošinātu ērtu piekļuvi, kā arī apstādījumus (koki un krūmi) - ne tikai estētisku apsvērumu dēļ, bet arī funkcionalitātei, piemēram, veidojot trases apēnojumu, kas noderēs vasaras karstajās dienās.

Iepazīstoties ar pieteicēja izmaksu aprēķinu, tika atrastas aritmētiskas kļūdas. Veicot aritmētisko kļūdu labojumu, tika konstatēts, ka projekta kopējās izmaksas saskaņā ar pieteicēja aprēķinu sastāda 70 280.28 EUR, kas pārsniedz  pieļaujamo līdzdalības budžeta finansējuma griestus vienam projektam. Taču izvērtējot projektu pēc būtības un pārrunājot projekta ideju ar pieteicēju, ir saņemts apstiprinājums, ka nepieciešamības gadījumā ir pieļaujams trases dimensiju samazinājums, tādejādi samazinot arī būvniecības izmaksas. Būvniecības izmaksas varētu tikt samazinātas arī, ja būvniecības procesā tiktu izmantoti atgūtie materiāli, piemēram, derīgā augsne. Papildus projektu ir iespējams sadalīt kārtās – pirmās kārtas ietvaros paredzot trases izbūvi ar apgaismojumu un labiekārtojumu funkcionālas piekļuves nodrošināšanai, savukārt otrās kārtas ietvaros varētu uzstādīt labiekārtojuma elementus un veidot apstādījumus. Lai sekotu līdzi izmaksām un tās nepārsniegtu projekta  īstenošanai noteiktos finansējuma griestus, un nepieciešamības gadījumā jau projektēšanas gaitā objektu sadalītu kārtās, iepirkuma procedūru rekomendējams organizēt apvienojot projektēšanu un būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts ir atbalstāms un īstenojams pa kārtām, vai pilnībā vienas kārtas ietvaros, ja projektēšanas laikā tiek pārskatītas trases dimensijas un optimizēti risinājumi. Piešķiramais finansējums - 70 000.00 EUR.

G.Čepanone: Projektam var samazināt trases orientējošo rādiusu. Uzlikt nevis astoņus uzkalniņus bet piecus. Var samazināt apjomus arī uz grunts rēķina. Tāmē gan nav iekļauts, bet zemes virskārtu var izmantot arī otrreiz. Apvienojot projektēšanas un būvniecības iepirkumus varam kontrolēt projekta izmaksas.

I.Stalidzāne: Vajag vienu variantu, lai varam nodot projektu balsošanai.

G.Čepanone: Tad tās ir trases dimensijas.

A.Verza: Vai dalījumam kārtās piekrīt?

G.Čepanone: Jā.

A.Verza: Tad dalām kārtās un pievienojam apgaismojuma elementus.

I.Stalidzāne: Mums šobrīd ir jāsaprot, kas tieši tiks nodots balsošanai. No Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes ir nepieciešama informācija, lai varam to precīzi atspoguļot tīmekļa vietnē www.balso.riga.lv. Piedāvāju virzīt projektu balsošanai.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 13:15

| Pielikumā: | Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 9 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta

projektu ideju īstenošanas konkursa

vērtēšanas komisijas sekretārs

2023. gada 25. septembris