RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

Vides pārvalde

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970

e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

|  | 19.07.2023. | Nr. | DMV-23-4311-nd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvalde |  |  |
| Par atzinuma sniegšanu |  |  |  |  |  |  |

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē (turpmāk – Vides pārvalde) saņemta 21.06.2023. Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centra vēstule Nr. CAAIC-23-474-nd par atzinumu sniegšanu Rīgas pilsētas 2023. gada līdzdalības budžeta konkursā iesniegtajiem projektiem.

Vides pārvalde ir izvērtējusi projektu “Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā” (turpmāk – Projekts) un sniedz atzinumu.

| Iesniedzējs | Kristīne Zonberga, Dace Bula |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā |
| Atbildīgā iestāde | Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | Mājokļu un vides departaments Pilsētas attīstības departaments |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 30 mēneši |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | Projekta īstenošanai nepieciešams sākotnēji izstrādāt projektu un saskaņot PAD būvvaldē, pēc tam iespējama izstrādātā projekta realizācija. Attiecīgi kopējā realizācija var notikt šādos veidos: - Atsevišķs konkurss/cenu aptauja/iepirkums projektēšanai; - Atsevišķs iepirkums projekta realizācijai; - Iepirkums par projektēšanu un projekta realizāciju reizē. Projektēšanas stadijā jābūt prasībām par vietas ģeoloģisko un topogrāfisko izpēti. Jāizstrādā detalizēta tāme projektēšanai. Pēc izpētes un būvprojekta izstrādes ar darbu apjomiem un veidiem var mainīties kopējās darbu izmaksas. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | Projekta īstenošana var aizkavēties vai tikt nerealizēta saistībā ar PAD uzsākto projektu Zunda krastmalu attīstībai, kur ir izveidota žūrijas komisija no dažādiem RD departamentiem un paredzēts izsludināt metu konkursu ar vēlāku tā realizāciju. |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000 eiro |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Krastmalu izmantošanas projekti, saistībā ar akvatorijas iesaisti izmantojamajās platībās kopumā ir ļoti atbalstāmi. Konkrētajā gadījumā par izvēlēto vietu RD PAD ir uzsācis konkursa izsludināšanu par kopējas vīzijas izstrādi Zunda kanāla krastmalu un ūdens teritoriju attīstībai. Attiecīgi iesniegtā vīzija attīstībai var atbilst/neatbilst konkursa uzvarētāju iecerei un var tikt realizēta kā atsevišķa daļa kopējā koncepcijā vai noraidīta pēc būtības paredzot citu izmantošanas veidu konkrētajā vietā. |

| Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšnieces p.i. | I.Bārtule |
| --- | --- |

Švinskis 67012965