Rīgas valstspilsētas pašvaldībaS Centrālā administrācija

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67026164, e-pasts ptl@riga.lv

Rīgā

|  | 23.08.2023. | Nr. | CAPTL-23-188-nd |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | --- | Nr. | --- |

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijai konkurss.apkaimes@riga.lv Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram aic@riga.lv Informācijai: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam pad@riga.lv Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam dmv@riga.lv Rīgas domes Īpašuma departamentam di@riga.lv Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei pasts@mantojums.lv RP SIA ,,Rīgas satiksme” sekretariats@rigassatiksme.lv Rīgas domes Satiksmes departamentam sd@riga.lv VAS ,,Valsts nekustamie īpašumi” vni@vni.lv

Par atzinuma sniegšanu līdzdalības budžeta projektam Nr.24 ,,Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 21.06.2023. saņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra vēstuli Nr.CAAIC-23-474-nd (turpmāk – Vēstule) par atzinumu sniegšanu 2023.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā iesniegtiem projektiem, kurus Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) virza kompetentajām institūcijām projekta īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projekta īstenošanas ietvaros veicamo darbību noteikšanai. Komisija par atbildīgo iestādi visiem projektiem ir noteikusi Pārvaldi, līdz ar to Pārvalde sniedz kopējo atzinumu, tajā skaitā arī saņemtos viedokļus no citām sadarbības iestādēm, saistībā ar Kristīnes Zonbergas un Daces Bulas (turpmāk – Pieteicējs) iesniegto projektu ,,Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā” (turpmāk – Projekts Nr.24), īstenošanas laiku, veicamajām darbībām un prognozējamo finansējumu Projekta Nr.24 realizācijas gadījumā.

Iepazīstoties ar Projektu Nr.24, konstatēts, ka iesniegtā ideja Zunda kanālā paredz izvietot savstarpēji savienotas vairākas peldošas koka platformas uz pontoniem, kas papildinātas ar stādījumiem. Ideja paredzēta kā turpinājums šobrīd realizācijas stadijā esošam līdzdalības budžeta projektam “Zunds un Nameja krastmala dzīvo”, lai aktivizētu Nameja krastmalu un dotu impulsu teritorijas sakopšanai un apdzīvošanai radot vidi, kas piesaistītu uzņēmējus aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai, pop-up mākslas un kultūras notikumu organizēšanai.

Pieteicējs sākotnēji netika nominējis konkrētu platformu piesaistes vietu, taču, lai nodrošinātos, ka objekta atrašanās vieta paredzēta uz pašvaldības zemes, ar Pieteicēju tika precizēts konkrēts zemes gabala kadastra apzīmējums (skatīt Pielikumu Nr.2), piesaistot to zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0215 un 0100 062 2019.

Izvērtējot Projektam Nr.24 saistošo institūciju kompetenci, Pārvalde ir saņēmusi atzinumus no sekojošām iestādēm:

- Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – RD PAD) (skatīt Pielikumu Nr.3 un Nr.4);

- Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – RD MVD) (skatīt Pielikumu Nr.5);

- Rīgas Domes Īpašuma departaments (turpmāk - RD ĪD) (skatīt Pielikumu Nr.6);

- Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – NKMP) (skatīt 
Pielikumu Nr.7);

- RP SIA ,,Rīgas satiksme” (skatīt Pielikumu Nr.8);

- Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – RD SD) (skatīt Pielikumu Nr.9);

- VSIA ,,Valsts nekustāmie īpašumi” (skatīt Pielikumu Nr.10).

Kopumā nevienai no iestādēm nav iebildumu pret Projekta Nr.24 realizāciju un to iekļaušanos pilsētvidē. RD MVD savā atzinumā atzīmēja, ka Projekta Nr.24 īstenošana var aizkavēties vai tikt nerealizēta saistībā ar RD PAD uzsākto projektu Zunda krastmalas attīstībai, taču RD PAD savā atzinumā ir sniedzis atbalstu Projekta Nr.24 realizācijai kā prototipa meklējumu jeb eksperimentu, līdz brīdim kamēr pašvaldība nav uzsākusi reālus darbus pie visas Zunda krastmalas attīstības.

No NKMP un VSIA ,,Valsts nekustāmie īpašumi” saņemts atzinums ar piezīmi, ka viņu iesaiste tālākā Projekta Nr.24 realizācijā nav nepieciešama.

Iepazīstoties ar Pieteicēja izmaksu aprēķinu tika konstatētas aritmētiskas kļūdas. Veicot aritmētisko kļūdu labojumu (skatīt Pielikumu Nr.2), tika konstatēts, ka 
Projekta Nr.24 kopējās izmaksas saskaņā ar Pieteicēja aprēķinu sastāda EUR 66 923.89 nevis EUR 70 000.00, kā tas bija norādīts tāmē sākotnēji. Taču izvērtējot situāciju, kā arī to, ka Projektā Nr.24 būs jāietver papildu risinājumi, piemēram, līmeņu starpības pārvarēšanai starp Zunda kanāla ūdens līmeni un Nameja krastmalas atzīmi, kā arī nepieciešamības gadījumā būs jāveic ģeotehniskā izpēte, Pārvalde uzskata, ka kopējās Projekta Nr.24 realizācijas izmaksas varētu sasniegt EUR 70 000.00.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvalde sniedz atzinumu, ka Projekts Nr.24 ir atbalstāms un realizējams ar finansējumu EUR 70 000.00 apmērā.

Pielikumā:

1.pielikums Pārvaldes aizpildīta atzinuma forma uz 3 lp.;

2.pielikums No Pieteicēja saņemtā precizētā informācija (zip failā);

3.pielikums RD PAD 02.08.2023. atzinums Nr.DA-23-19613-nd (zip failā);

4.pielikums RD PAD 02.08.2023. atzinums Nr.DA-23-1683-dv;

5.pielikums RD MVD 19.07.2023. atzinums Nr.DMV-23-4311-nd;

6.pielikums RD ĪD 21.07.2023. atzinums Nr.DI-23-645-dv;

7.pielikums NKMP 15.08.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-213-sd;

8.pielikums RP SIA ,,Rīgas satiksme ”26.07.2023. atzinums Nr.CAAIC-23-2635-sd;

9.pielikums RD SD 02.08.2023. atzinums Nr. DS-23-3370-nd;

10.pielikums VSIA ,,Valsts nekustāmie īpašumi” 01.08.2023. atzinums RD-23-7395-sd.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vadītājs | V.Admidiņš |
| --- | --- |

Čepanone 67026772