IZRAKSTS

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 08.09.2023. |  | Nr. 2 |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 9.30.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas locekļi: Dace Bruģe; Laima Plēpe; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza; Māris Jansons; Kaspars Gailītis; Marta Kotello; Elita Kalniņa.

Juriste: Diāna Puša. Sēdē nepiedalās: Komisijas locekļi: Ilze Krēmere, Dace Skrūzmane. Uzaicinātās personas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāji – Inese Vēvere, Gunita Čepanone, Vita Lauva, Inese Milaša un Līva Rostoka. SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” Apkaimes iecirkņa vadītāja Sanita Jane-Dārziņa un Pārdaugavas iecirkņa Teritorijas uzturēšanas darbu vadītāja Laine Treidena. AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītājs Andrejs Lazarevs. RPA “Rīgas gaisma” tehniskā direktora vietnieks Kristaps Pogulis. SIA “Rīgas ūdens” plānošanas inženieris Nauris Linītis. Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas vadītājs Arturs Pošers (piedalās attālināti pieslēdzoties Teams platformā)

# Sēdes darba kārtība

[..]

| 26. | Par 34. projektu - Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana (izmain.), iesniedza: Vecāķu biedrība; |
| --- | --- |

[..]

# 26.§

Par 34. projektu - Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana (izmain.),

iesniedzējs: Vecāķu biedrība

________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, iepazīstoties ar projektu konstatē, ka tajā piedāvāts labiekārtot Vecāķu pludmales laukumu. Tajā ir paredzēts uzlabot ceļa segumu, pārvietot atkritumu tvertnes, izvietot jaunus soliņus, nodrošināt ūdeni kāju mazgāšanai no smiltīm, izvietot zemos apstādījumus – puķes un krūmus, kā arī uzstādīt Vecāķu simbolu vietas piederības veicināšanai. Plānotais objekts atrodas Pludmales ielā 21 ar kad. 
Nr. 01001202232.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu RPA “Rīgas gaisma”.

Pilsētas attīstības departaments norāda, ka projekta īstenošanas gadījumā vides objektam un novietnei būtu jārīko ideju konkurss. Departaments iesaka virzīt tikai labiekārtojuma elementu nomaiņu izvietošanu, kā arī vērš uzmanību, ka labiekārtojuma elementu dizains ir jāskaņo ar Rīgas pilsētas arhitekta dienestu.

Mājokļu un vides departaments informē, ka projekta labiekārtojuma teritorija atrodas Dabas parka ,,Piejūra” teritorijā, no tā izriet, ka pirms projektēšanas darbu uzsākšanas plānotie darbi ir jāsaskaņo Dabas aizsardzības pārvaldē. Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāsaskaņo ar Pilsētas attīstības departamentu, kā arī norāda, ka projekta īstenošanai nepieciešamas sekojošas darbības: iepirkuma procedūra projektēšanai un izstrādes līguma noslēgšana; iepirkuma procedūra par būvniecības un būvuzraudzības darbiem, kā arī to izpildes līguma noslēgšana; atpūtas vietas būvniecības darbu izpilde un objekta nodošana ekspluatācijā. Projekta īstenošanai prognozējamais finansējums var mainīties, taču kopumā atzīst projektu par iespējamu un atbalstāmu.

Satiksmes departaments informē, ka projekta īstenošanas gadījumā jāizstrādā  būvprojekts. Par prognozējamo aprēķināto summu projektu var īstenot un projektu atbalsta, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta izbraukšana operatīvajiem transportlīdzekļiem, attiecīgi saglabājot brauktuves platumu vismaz 3.50 m.

Īpašuma departaments informē, ka projekta īstenošanai paredzētā teritorija atrodas ielu sarkanajās līnijās un ir iekļauta pašvaldības funkciju veikšanai satiksmes infrastruktūras nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu ielu sarkanajās līnijās sarakstā (Rīgas domes 31.05.2023. lēmums Nr. RD-23-2606-lē; pielikuma 1. saraksta 4978. punkts). Par izvēlēto zemes vienību starp Rīgas valstpilsētas pašvaldību un SIA ,,Kafijas pasaule” ir noslēgts zemes nomas līgums dzērienu tirdzniecības automāta novietošanai. Līdz ar to teritorijas labiekārtošanas darbi ir jāsaskaņo ar nomnieku. Lai projektu īstenotu, ir nepieciešams gan Satiksmes departamenta akcepts, gan zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 
0100 120 2232 8014 nomnieka saskaņojums. Tā kā visa projekta teritorija atrodas Piejūras dabas parkā, būtu nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par projekta risinājumiem. Projekta īstenošanas gadījumā, labiekārtošanas darbi veicami ievērojot zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2232 robežas, jo šobrīd pēc projekta pieteikuma apraksta vairākas pozīcijas atrodas gan privātīpašumā, gan valsts īpašumā. Lai varētu izvērtēt nepieciešamību objektu iekļaut Īpašuma departamenta pamatlīdzekļu uzskaitē, Īpašuma departaments lūdz informēt, ja izbūvētā iecere tiks veidota kā kadastra objekts. Vienlaicīgi, pirms projekta īstenošanas, lūdz informēt par objekta plānoto apsaimniekotāju. Papildus - projektā nav ņemta vērā ūdensvada un kanalizācijas vada izbūve, lai varētu ierīkot vietu kāju mazgāšanai.

RPA “Rīgas gaisma” nesaredz šķēršļus projekta īstenošanai un atbalsta tā īstenošanu. Projekta īstenošanas gadījumā, būtu nepieciešams izvērtēt iespēju pārbūvēt pludmales laukuma apgaismi, lai pludmales laukums būtu drošs arī vakaros, kad saule jau ir norietējusi. Ja tiek pieņemts lēmums par apgaismes uzlabošanu projekta ietvaros, RPA “Rīgas gaisma” ir gatava gan sagatavot izmaksu aprēķinu, gan uzņemties izbūvēto apgaismojuma komunikāciju uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus informē, ka gadījumā, ja komisija atzīst tikai daļēju projekta īstenošanu, pieteicējs tam piekrīt.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts ir atbalstāms un īstenojams, taču ievērojot Īpašuma departamenta atzinumā minētās norādes par to, ka projektēšanas gadījumā stingri jāievēro zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2232 robežas.

I.Stalidzāne: Mazliet nesaprotu, visi atbalsta, bet beigās ir šādi norādījumi, kas jāņem vērā?

M.Jansons: Man izskatās, ka idejas var tikt ņemtas vērā pie projektēšanas.

D.Bruģe: Projektēšanas gaitā visu var ņemt vērā.

I.Stalidzāne: Tātad, ja projekts tiek iebalsots, ņemt vērā iepriekš minētās piezīmes. Piedāvāju projektu virzīt uz balsošanu.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 13:15

| Pielikumā: | Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 9 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta

projektu ideju īstenošanas konkursa

vērtēšanas komisijas sekretārs

2023. gada 25. septembris