**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs |  Anna Straumane |
| Projekta nosaukums  | Rotaļu laukums visām bērnu grupām |
| Atbildīgā iestāde  |  Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | SIA “Rīgas 1.slimnīca” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   |  2024.gads |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | 1. Esošā rotaļu laukuma demontāža;2. Laukuma paplašināšana- zaļās zonas lietošanas veida maiņa.3. Iespējams būs nepieciešama arborista piesaistīšana koku zaru apzāģēšanai. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  69 642,01 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |  Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam nav iebildumu projekta īstenošanai. Projekts būtu atbalstāms rekreatīvās vides sakārtošanai un personu ar funkcionāliem traucējumiem integrēšanai sabiedrībā.Projekta īstenošanas laikā veicamie būvdarbi neietekmētu slimnīcas sniegto pakalpojumu pieejamību klientiem. |