**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Grīziņkalna apkaimes biedrība |
| Projekta nosaukums  | Laiks tirgum Grīziņkalnā |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldībasCentrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde  |
| Sadarbības iestādes | Pilsētas attīstītības departaments;Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;Baltcom;Gaso;Rīgas domes Īpašuma departaments;Rīgas domes Pieminekļu padome;Rīgas gaisma;Rīgas siltums;Rīgas ūdens;Sadales tīkls;TET;Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;Rīgas domes Satiksmes departaments;Rīgas satiksmeLatvenergo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   |  |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | ☐Jā *(aizpildīt 3.punktu)* X Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | * Pirms projektā virzīšanas tālāk, laukuma koncepts būtu virzāms izskatīšanai uz Pilsētbūvniecības padomi.
* Pieteicēja plānā atspoguļotais labiekārtojums skar ne tikai pašvaldībai piederošo zemesgabalu, bet arī blakus esošo zemesgabalu Jāņa Asara ielā 5 (kad. apz. 0100 037 0183), kas ir jaukta statusa īpašums.
* Ir jāsaglabā transporta apgriešanās loks un esošā braukšanas trajektorija bez šķēršļiem.
* Projekta 1. kārtas ietvaros paredzētie darbi virspusēji uzlabotu vietas izskatu, bet neveidotu Projekta autoru iecerētās jaunās vietas koncepcijas pamatu. Savukārt nav garants, ka 2. kārta tiks realizēta uzreiz pēc1. kārtās un nav arī skaidrības par kādu finansējumu 2. kārta varētu tikt realizēta, jo tās izmaksas noteikt pārsniegs 70 000.00 eur.
* Vietzīmei “Laiks tirgum” nav saņemts atbalsts no Rīgas domes Pieminekļu padomes.
 |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | - |