Rīgas valstspilsētas pašvaldībaS Centrālā administrācija

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67026164, e-pasts ptl@riga.lv

Rīgā

|  | 05.09.2023. | Nr. | CAPTL-23-208-nd |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | --- | Nr. | --- |

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram aic@riga.lv Informācijai: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam pad@riga.lv Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam dmv@riga.lv Rīgas domes Pieminekļu padomei rdpp@riga.lv SIA “Baltcom” network@baltcom.lv AS “GASO” info@gaso.lv Rīgas domes Īpašuma departamentam di@riga.lv RPA "Rīgas gaisma" rg@riga.lv AS “Rīgas siltums” kanceleja@rs.lv SAI “Rīgas ūdens” office@rigasudens.lv AS “Sadales tīkls” st@sadalestikls.lv SIA ”TET” tet@tet.lv Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei pasts@mantojums.lv RP SIA “Rīgas satiksme” sekretariats@rigassatiksme.lv AS "Latvenergo" kanceleja@latvenergo.lv

Par atzinuma sniegšanu līdzdalības budžeta projekta objektam Nr.46 “Laiks tirgum Grīziņkalnā”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 21.06.2023. saņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra vēstuli Nr.CAAIC-23-474-nd (turpmāk – Vēstule) par atzinumu sniegšanu 2023.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā iesniegtiem projektiem, kurus Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) virza kompetentajām institūcijām projekta īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projekta īstenošanas ietvaros veicamo darbību noteikšanai. Komisija par atbildīgo iestādi visiem projektiem ir noteikusi Pārvaldi, līdz ar to Pārvalde sniedz kopējo atzinumu, tajā skaitā arī saņemtos viedokļus no citām sadarbības iestādēm, saistībā ar Grīziņkalna apkaimes biedrības (turpmāk – Pieteicējs) iesniegto projektu “Laiks tirgum Grīziņkalnā” (turpmāk – Projekts Nr.46), īstenošanas laiku, veicamajām darbībām un prognozējamo finansējumu Projekta Nr.46 realizācijas gadījumā.

Saskaņā ar Pieteicēja norādīto, Projekta Nr.46 realizācijai izvēlēta teritorijā, kas atrodas pie Pērnavas ielas un Jāņa Asara ielas krustojuma (kad. apz.01000370186), kur paredzēts izveidot tirgus laukumu. Projektu paredzēts realizēt kārtās:

-	 1. kārtas ietvaros, paredzēts uzstādīt atpūtas soliņus, iestādīt divus dižstādus, pārcelt esošo reklāmas stendu, kā arī, uz katra no esošajiem trīs metāla trolejbusa kontakttīkla balstiem, izvietot stilizētus pulksteņus kā vietzīmi. Plānots, ka katrs no pulksteņiem rādīs savu laiku – viens pulkstenis rādītu atpakaļ ejošu laiku, otrs- pareizu laiku, bet trešais pulkstenis steigtos.

-	2. kārtā plānoti apjomīgāki labiekārtošanas darbi, tajā skaitā seguma maiņa, kā arī teritorijas apgaismojuma ierīkošana un tirgus stendu izvietošana.

Saskaņā ar Pieteicēja iesniegto izmaksu aprēķinu, provizoriskās izmaksas 1.kārtas izbūvei, ko Pieteicējs arī cer realizēt šī gada līdzdalības budžeta projektu realizācijas ietvaros, sastāda 51 098.20 EUR.

Izvērtējot saistošo institūciju kompetenci, Pārvalde ir saņēmusi atzinumus no sekojošām iestādēm:

-	Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RD PAD) (skatīt Pielikumu Nr.2 un Nr.3);

-	Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – RD MVD) (skatīt Pielikumu Nr.4);

-	SIA “Baltcom” (skatīt Pielikumu Nr.5);

-	AS “GASO” (skatīt Pielikumu Nr.6);

-	Rīgas domes Īpašuma departamenta (skatīt Pielikumu Nr.7);

-	Rīgas domes Pieminekļu padomes (skatīt Pielikumu Nr.8);

-	RPA ,,Rīgas gaisma” (skatīt Pielikumu Nr.9);

-	AS “Rīgas siltums” (skatīt Pielikumu Nr.10);

-	SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Pielikumu Nr.11);

-	AS “Sadales tīkls” (skatīt Pielikumu Nr.12 un Nr.13);

-	SIA “TET” (skatīt Pielikumu Nr.14);

-	Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (skatīt Pielikumu Nr.15);

-	Rīgas domes Satiksmes departamenta (skatīt Pielikumu Nr.16);

-	RP SIA “Rīgas satiksme” (skatīt Pielikumu Nr.17);

-	AS “Latvenergo” (skatīt Pielikumu Nr.18).

Izvērtējot saņemtos iestāžu atzinumus, secināts, ka lielākai daļai iestāžu nav iebildumi pret Projekta Nr.46 realizāciju pēc būtības, taču vairākas no tām ir vērsušas uzmanību uz problēmsituācijām, piemēram, konkrētajā teritorijā ir ļoti blīvs inženiertīklu trasējums. Ja projekta gaitā tiks mainīts vertikālais plānojums, kā arī labiekārtojuma konfigurācija, jāņem vērā, ka ir jārespektē esošo inženiertīklu aizsargjoslas, vai arī jāparedz esošo tīklu pārbūve, kas var sadārdzināt projekta kopējās realizācijas izmaksas.

No RD PAD saņemts komentārs, ka 1.kārta kā pagaidu risinājums pirms kompleksa laukuma izveides ir atbalstāms, taču laukuma kopējais koncepts būtu jāvirza uz Pilsētbūvniecības padomi izskatīšanai. Tāpat, RD PAD savā atzinumā ir piedāvājusi vairākus scenārijus šī projekta idejas attīstībai, kas pēc Pārvaldes domām, līdzdalības budžeta projekta ietvaros varētu būt grūti prognozējams process, piemēram, jau iepriekšminētā laukuma koncepta virzīšana uz Pilsētbūvniecības padomi izskatīšanai, arhitektūras konkursa rīkošana utt.

Gan RD PAD, gan Rīgas domes Īpašuma departaments vērš uzmanību, ka Pieteicēja plānā atspoguļotais labiekārtojums skar ne tikai pašvaldībai piederošo zemesgabalu, bet arī blakus esošo zemesgabalu Jāņa Asara ielā 5 (kad. apz. 
0100 037 0183), kas ir jaukta statusa īpašums. Līdz ar to, lai Projektu Nr.46 varētu virzīt kā līdzdalības budžeta projektu, tam būtu jāveic precizējumi, lai plānoto darbu robeža neizietu ārpus pašvaldībai piederošā zemes gabala.

No RP SIA “Rīgas satiksme” saņemts viedoklis, ka projekta ideja ir atbalstāma, ja tiek saglabāts transporta apgriešanās loks un esošā braukšanas trajektorija, kas pēc Pārvaldes domām ir pretrunā ar kopējo Pieteicēja ideju.

Pārvalde piekrīt RD MVD paustajam viedoklim, ka Projekta Nr.46 ideja ir vērtējama pozitīvi, taču pieejamā finansējuma ietvaros nav realizējama, jo vietas renovācija jāsāk ar segumu rekonstrukciju, nepieciešamo komunikāciju izbūvi un/vai pārbūvi. Projekta 1.kārtas ietvaros paredzētie darbi virspusēji uzlabotu vietas izskatu, bet neveidotu Projekta autoru iecerētās jaunās vietas koncepcijas pamatu.

Rīgas domes Pieminekļu padome neatbalsta Projekta Nr.46 tālāko virzību, savā atzinumā atzīmējot, ka teritorijai Pērnavas ielas un Jāņa Asara iela stūrī viennozīmīgi ir nepieciešams labiekārtojums, taču konkrētajā Pieteicēja iesniegtajā projektā piedāvātais dažādu objektu izvietojums radīs haotisma un nejaušības iespaidu, līdz ar to vietas labiekārtojums būtu pārskatāms, veidojot to atbilstoši konkrētajai videi atbilstošiem un saprotamiem telpiskās organizācijas principiem. Savukārt saistībā ar plānoto vietzīmes “Laiks tirgum” uzstādīšanu Rīgas domes Pieminekļu padome uzskata, ka plānotie pulksteņi būtu spilgti un rotaļīgi, tomēr to jēga nebūs uztverama un bez papildus skaidrojumiem jebkuram garāmgājējam tie būs mulsinoša dezinformācija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvalde sniedz atzinumu, ka Projekts Nr.46 kopumā kā iecere ir vērtējama pozitīvi, taču nav atbalstāma realizācijai līdzdalības budžeta projekta ietvaros.

Pielikumā:

1.pielikums Pārvaldes aizpildīta atzinuma forma;

2.pielikums RDPAD 02.08.2023. atzinums Nr.DA-23-19613-nd;

3.pielikums RDPAD 02.08.2023. atzinums Nr.DA-23-1683-dv;

4.pielikums RD MVD 17.07.2023. atzinums Nr.DMV-23-4257-nd;

5.pielikums SIA “Baltcom” 10.08.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-210-sd;

6.pielikums AS “GASO” 19.07.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-155-sd;

7.pielikums Rīgas domes Īpašuma departamenta 21.08.2023. atzinums 
Nr.DI-23-753-dv;

8.pielikums Rīgas domes Pieminekļu padomes 15.08.2023. atzinums 
Nr.PP-23-11-dv;

9.pielikums RPA ,,Rīgas gaisma” 03.07.2023. atzinums Nr.RG-23-171-nd;

10.pielikums AS “Rīgas siltums” 27.07.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-195-sd;

11.pielikums SIA “Rīgas ūdens” 21.07.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-169-sd;

12.pielikums AS “Sadales tīkls” 27.07.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-191-sd;

13.pielikums AS “Sadales tīkls” 04.08.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-205-sd;

14.pielikums SIA “TET” 24.07.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-181-sd;

15.pielikums Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes 15.08.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-213-sd;

16.pielikums Rīgas domes Satiksmes departamenta 08.08.2023. atzinums 
Nr.DS-23-3446-nd;

17.pielikums RP SIA “Rīgas satiksme” 01.09.2023. atzinums 
Nr.CAPTL-23-226-sd;

18.pielikums AS “Latvenergo” 24.07.2023. atzinums Nr.CAPTL-23-182-sd.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vadītājs | V.Admidiņš |
| --- | --- |

Čepanone 67026772