IZRAKSTS

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 10.09.2024. |  | Nr. LBP-24-2-pro |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gatis Štolcers; Komisijas locekļi: Dace Skrūzmane (piedalās attālināti MS Teams platformā); Dace Bruģe; Laima Plēpe; Kristaps Pogulis; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza (piedalās attālināti MS Teams platformā); Līga Stafecka; Māris Jansons; Mudīte Juhna; Elita Kalniņa (piedalās attālināti MS Teams platformā); Marta Kotello. Juriste: Diāna Puša.

Uzaicinātās personas:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītājas – Inesa Vēvere, Inese Milaša, Līva Rostoka, Kristiāna Krūma-Mudele un Vita Lauva. (līdz 31.08.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļa).

- SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.

- SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktora vietnieks Tehniskās daļas vadītājs Andis Vecvērdiņš.

# Sēdes darba kārtība

[..]

- Par 11. projektu - Ziepniekkalna velotrase, iesniedza: Ziepniekkalna apkaimes    biedrība;

[..]

# 10.§

Par 11. projektu - Ziepniekkalna velotrase,

iesniedzējs: Ziepniekkalna apkaimes biedrība

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Iepazīstoties ar projektu, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka projekts paredz izveidot 58m garu asfaltētu velo trasi ar reljefu triku veikšanai, gan ar velosipēdu vai skrejriteni, gan skeita dēli un skrituļslidām. Paredzēti arī labiekārtojuma elementi: divi koka soli un miskaste, kā arī apgaismojums.

# Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir saņēmusi atzinumus no projekta saistītām iestādēm.

Ārtelpas un mobilitātes departaments atbalsta projekta īstenošanu.

Pilsētas attīstības departaments neatbalsta projekta īstenošanu. Projekta īstenošana tiek atbalstīta ar nosacījumiem, ja tiek veidota daudzpakāpju bufera zona trokšņu mazināšanai.  Ņemot vērā apbūves izvietojumu, dzīvojamo māju tuvumu un plānotā objekta potenciāli radīto troksni, konkrētās funkcijas izvietošana bez papildus pasākumiem trokšņa mazināšanai (vairākpakāpju stādījumi, utml.) pagalmā nav atbalstāma.  Nepieciešams izstrādāt konceptuālu skici visai pašvaldībai piederošajai iekšpagalma teritorijai, norādot apstādījumu veidošanas principus, kā arī aktīvās un pasīvās rekreācijas funkciju izvietojumu.

Mājokļu un vides departaments atbalsta projekta īstenošanu. Jāvērtē apkārt esošā infrastruktūra un trases piemērotība konkrētajai vietai, kā arī tāmē par maz līdzekļu paredzēts apgaismojuma izbūvei un asfaltēta celiņa izbūvei. Prognozējamais nepieciešamais finansējums projekta īstenošanas gadījumā būtu ~150 000 euro.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu SIA “Rīgas ūdens” kā inženierkomunikāciju turētājiem.

SIA “Rīgas ūdens” norāda, ka saskaņā ar iesniegumam pievienoto plānu, projektējamās velo trases būvdarbu robežās izbūvēti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvartāla tīkli. Būvprojekts jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam un saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. Būvprojekts jāsaskaņo ar SIA “Rīgas ūdens”. Aizliegts ierīkot būves, būves ar pamatiem (gaismas stabi, karoga masti, elektrības sadales kastes), stādīt kokus (krūmus), un novietot smagus priekšmetus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu aizsargjoslās, uz ugunsdzēsības hidrantu akām, kā arī ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no tām.

Izvērtējot tāmi Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka vairāku sadaļu pozīcijas izmaksas palielināsies. Iesniegtās tāmes cenas norādītas zemākas par pašreizējām tirgus cenām un izmaksas pārsniedz līdzdalības budžeta noteiktos 100 000.00 euro. Tomēr, ja samazina projekta trases apjomus, projektu var īstenot daļējā apjomā.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus informē, ka gadījumā, ja komisija atzīst tikai daļēju projekta īstenošanu, pieteicējs tam piekrīt. Papildus Teritorijas labiekārtošanas pārvalde norāda, ka jau 2023.gada budžeta ietvaros, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde plānoja esošā spēļu laukuma atjaunošanu, ar papildu jaunu zonu izveidošanu (sporta, atpūtas, stādījumi u.c.), izstrādājot konceptuālu skici visai pašvaldībai piederošajai iekšpagalma teritorijas daļai, un pieprasīja finansējumu, kas diemžēl netika piešķirts. Teritorijas labiekārtošanas pārvalde plāno 2024.gada budžeta ietvaros atkārtoti pieprasīt finansējumu, jo iesniegtais projekts ir labs pamatojums finansējuma piešķiršanai. Iedzīvotāji ir izrādījuši iniciatīvu, ka ir nepieciešams labiekārtot iekšpagalmu, savukārt projekta iebalsošanas gadījumā, tas tikai apstiprinātos.

Ņemot vērā iepriekš minēto Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts ir  atbalstāms un īstenojams līdzdalības budžeta projektu ietvaros, projektēšanas laikā pamainot un samazinot trases apjomus un izvietojumus tā, lai tie netraucē centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvartāla tīkliem un veidojot daudzpakāpju bufera zonu trokšņu mazināšanai.

I.Stalidzāne: Kādi trokšņi var būt velo trasē?

L.Rostoka: Mēs tikāmies gan ar biedrību, gan ar iedzīvotājiem. Kauguros ir līdzīga velo trase, tur brauc arī ar skrituļslidām. Ja brauc pa asfaltēto trasi, skaņu nedzird. Šai projektā nepieciešama bufera zona, taču tad nav iespējams iekļauties 100 000 euro.

M.Kotello: Ja baidīsies no skaļuma, iedzīvotāji nebalsos par projektu.

L.Rostoka: Šogad tika pieprasīts finansējums pašvaldībai, lai attīstītu šo teritoriju. Šī projekta tāmē ir norādīti labiekārtojuma elementi, kas neiekļaujas summā. Tur varētu izveidot trenažieru trasi, nevis braucamo trasi. Jau tagad iedzīvotāji sūdzas, ka pie loga atrodas bērnu laukums.

N.Jansons: Ja šie iedzīvotāji vēlas ko citu, viņi var iesniegt savu alternatīvo projektu.

I.Stalidzāne: Iedzīvotāji nebalsos par šo projektu, ja nevēlēsies, lai tas tiktu īstenots.

A.Kalniņa: Blakus ir iela, brauc mašīnas, bērniem tur ir riskanti. Veidot buferzonu ar milzīgiem vaļņiem, lai pēc tam iedzīvotājiem priekšā logiem būtu siena, arī nav pareizi.

M.Jansons: Mūsu uzdevums ir pateikt, vai šis ir vai nav atļauts. Ja nav normatīvo aktu, ka šo aizliedz, mums ir jāpiekrīt un jāvirza tālāk.

K.Jansone: Tas ir koplietošanas pagalms, pašvaldības īpašums. Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 75.punkts saka, ka spēļu un koplietošanas pagalmu labiekārtojumu izvēlas atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai un funkcijām. Mēs izvērtējām situāciju un konstatējām, ka šī funkcija neatbilst - ņemot vērā apbūves izvietojumu, dzīvojamo māju tuvumu un plānotā objekta potenciāli radīto troksni, konkrētās funkcijas izvietošana bez papildus pasākumiem trokšņa mazināšanai (vairākpakāpju stādījumi, utml.) pagalmā nav atbalstāma.

M.Jansons: Šis ir labs arguments.

I.Stalidzāne: Piedāvāju balsot par projekta virzīšanu uz balsošanu.

| Balsošanas rezultāts: | par – I.Stalidzāne, D.Bruģe, G.Štolcers, M.Kotello, L.Stafecka, D.Skrūzmane; pret – A.Kalniņa, M.Juhna, K.Jansone, L.Plēpe, K.Pogulis, A.Valkere, M.Jansons, A.Verza, E.Kalniņa; atturas – nav. |
| --- | --- |

| Nolemj: | nevirzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 17:40

| Pielikumā: | Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 6 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

līdzdalības budžeta projektu īstenošanas

konkursa vērtēšanas komisijas sekretāre

2024. gada 23. septembris