IZRAKSTS

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 10.09.2024. |  | Nr. LBP-24-2-pro |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gatis Štolcers; Komisijas locekļi: Dace Skrūzmane (piedalās attālināti MS Teams platformā); Dace Bruģe; Laima Plēpe; Kristaps Pogulis; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza (piedalās attālināti MS Teams platformā); Līga Stafecka; Māris Jansons; Mudīte Juhna; Elita Kalniņa (piedalās attālināti MS Teams platformā); Marta Kotello. Juriste: Diāna Puša.

Uzaicinātās personas:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītājas – Inesa Vēvere, Inese Milaša, Līva Rostoka, Kristiāna Krūma-Mudele un Vita Lauva. (līdz 31.08.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļa).

- SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.

- SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktora vietnieks Tehniskās daļas vadītājs Andis Vecvērdiņš.

# Sēdes darba kārtība

[..]

- Par 12. projektu - Vingrošanas un sporta laukums Ķengaragā, iesniedza: Jūlija Svitaja;

[..]

# 11.§

Par 12. projektu - Vingrošanas un sporta laukums Ķengaragā,

iesniedzējs: Jūlija Svitaja

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Iepazīstoties ar projektu, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka projekta ideja ir uz pašvaldībai piederoša zemes gabala izveidot sporta un aktīvas atpūtas infrastruktūru visiem Ķengaraga iedzīvotājiem. Projektā paredzēti āra trenažieri ar slodzes regulēšanas iespēju. Trenažieri ir piemēroti izmantošanai visu gadu – tiem nav aizsalstošu elementu.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir saņēmusi atzinumus no projekta saistītām iestādēm.

Ārtelpas un mobilitātes departaments atbalsta projekta īstenošanu un izsaka vēlmi ierīkot apgaismojumu.

Pilsētas attīstības departaments atbalsta īstenošanu pie nosacījuma, ja tiek nodrošināts labiekārtojums atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) prasībām. Iestāde vērš uzmanību, ka saskaņā ar RTIAN 2.10.3. apakšnodaļas noteikumiem koplietošanas pagalmā minimālais labiekārtojums ir soli, atkritumu tvertnes, ārtelpas apgaismojums, gājēju celiņi vai gājēju kustības zonas, piebraucamie ceļi. Pagalma labiekārtojumu jāizvēlas atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai un funkcijām.

Mājokļu un vides departaments atbalsta projekta īstenošanu un iesaka paredzēt apgaismojumu, atdalošu apmali starp gumijas segumu un zālienu un laukuma malās paredzēt soliņus.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumus A/S “Sadales tīkls” un SIA “Rīgas ūdens” kā inženierkomunikāciju turētājam.

A/S “Sadales tīkls”  norāda, ka projekta teritorijā ir esošas A/S “Sadales tīkls”  inženierkomunikācijas. Projektējamo objektu izvietot tā, lai tas nenonāk kabeļlīniju aizsargjoslā. Iestāde lūdz iesniegt iesniegumu par projekta tehnisko noteikumu saņemšanu. Pēc noteikumu saņemšanas lūdz sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju un iesniegt Sadales tīkls saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā.

SIA “Rīgas ūdens” atbalsta projekta īstenošanu un ziņo, ka tehniskie noteikumi nav izsniedzami un saskaņojums nav nepieciešams, ja būvprojekta izstrādes procesā netiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas

Izvērtējot tāmi un apsekojot zemesgabalu dabā, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka tāmē nav iekļauta asfalta seguma demontāža. Papildus vērš uzmanību, ka prasības par apgaismojuma ierīkošanu izmaksas sasniegs 130 000.00 euro. Lai iekļautos 100 000.00 euro finansējumā, iekārtu skaitu būtu nepieciešams samazināt, kā rezultātā pieteicējas iesniegtais projekts netiks īstenots pilnā apjomā.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde telefoniski sazinājās ar pieteicēju par projekta īstenošanu bez apgaismojuma. Pieteicēja piekrīt projekta īstenošanai neiekļaujot apgaismojumu un primāri atbalsta sporta laukuma izbūvi. Pieteicēja arī informēja, ka plāno apgaismojuma ierīkošanu iesniegt 2025.gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursā.

Nepieciešamais projekta finansējums ir 100 000 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts ir  atbalstāms un īstenojams līdzdalības budžeta projektu ietvaros.

I.Stalidzāne: Piedāvāju virzīt projektu uz balsošanu ar daļēju īstenošanu – bez apgaismojuma.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 17:40

| Pielikumā: | Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 6 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

līdzdalības budžeta projektu īstenošanas

konkursa vērtēšanas komisijas sekretāre

2024. gada 23. septembris