IZRAKSTS

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 10.09.2024. |  | Nr. LBP-24-2-pro |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gatis Štolcers; Komisijas locekļi: Dace Skrūzmane (piedalās attālināti MS Teams platformā); Dace Bruģe; Laima Plēpe; Kristaps Pogulis; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza (piedalās attālināti MS Teams platformā); Līga Stafecka; Māris Jansons; Mudīte Juhna; Elita Kalniņa (piedalās attālināti MS Teams platformā); Marta Kotello. Juriste: Diāna Puša.

Uzaicinātās personas:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītājas – Inesa Vēvere, Inese Milaša, Līva Rostoka, Kristiāna Krūma-Mudele un Vita Lauva. (līdz 31.08.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļa).

- SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.

- SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktora vietnieks Tehniskās daļas vadītājs Andis Vecvērdiņš.

# Sēdes darba kārtība

- Par 2. projektu - Vertikāla skeitrampa (verts), iesniedza: Juliāns Biļčiks;

[..]

# 1.§

Par 2. projektu - Vertikāla skeitrampa (verts),

iesniedzējs: Juliāns Biļčiks

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Iepazīstoties ar projektu, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatēja, ka projekta ideja ir zem Daudersalas pārvada Viestura prospekta tuvumā uzbūvēt 
6-9 m platu skeitrampu (platums atkarīgs no budžeta pieejamības). Rampa paredzēta no izjaucamo moduļu konstrukcijas (1.5m platums modulī). No gājēju celiņa uz leju tiktu ierīkotas gatavas betona kāpnes ar margām. Ziemeļrietumu pusē tiktu ierīkoti soliņi un miskaste.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir saņēmusi atzinumus no projekta saistītām iestādēm.

Ārtelpas un mobilitātes departaments neatbalsta projekta īstenošanu, par galveno argumentu minot, ka Vertikālā skeitrampa atrodas izbūvētā objekta (ES projekts): KF projekts (Nr.6.1.3.1/18/I/001) “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem” zonā. Nedrīkst veikt izbūvi, pārbūvi 5(piecus) gadus t.i. līdz 2028. gada 30.martam. Tāpat būtu jānodrošina droša gājēju piekļuve pie objekta.

SIA “Rīgas meži” un Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai nav iebildumu projekta īstenošanai.

Pilsētas attīstības departaments atbalsta projektu ar nosacījumiem. Atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" apstiprinātā Rīgas teritorijas plānojuma Funkcionālā zonējuma kartei, projektā paredzēto objektu plānots izvietot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000682140 daļā, kas atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1),  kur atļautā izmantošana ir atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - TIAN) 4.7.1. apakšnodaļas nosacījumiem. Saskaņā ar TIAN 937. punkta nosacījumiem TR1 teritorijās ārpus satiksmes telpas, ja tuvāko piecu gadu laikā konkrētajā vietā nav plānota ielas izbūve vai pārbūve, ņemot vērā esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu vai ielas izbūves vai pārbūves risinājumus, atļauts ierīkot teritorijas brīvdabas sporta un aktīvas atpūtas nodarbībām.

Mājokļu un vides departaments atbalsta projektu, taču aicina paredzēt apgaismojumu, kas nodrošina skeitrampas apmeklētāju drošību tumšajās diennakts stundās, kā arī analizēt drošības situāciju nokļūšanai uz skeitrampu un iespējams gājēju pārejas ierīkošanu.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumus A/S “Latvenergo”, SIA "TET", VAS "Latvijas dzelzceļš", SIA "Baltcom", A/S “Sadales tīkls”.

A/S “Latvenergo”  nav iebildumu projekta īstenošanai.

SIA "TET" informē, ka pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus.

VAS "Latvijas dzelzceļš" (turpmāk – LDz) konceptuāli neiebilst, ja tiks ievērotas sekojošās pamatprasības:

- jāpieprasa LDz tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei;

- izstrādājot projektu jāievēro Aizsargjoslu likuma 58.3 panta prasības un Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 132. punkta prasības;

- jānodrošina visu dzelzceļa infrastruktūras objektu un inženiertīklu saglabāšana.

A/S “Sadales tīkls” konstatēja, ka veicot būvprojekta izstrādi, jāizvērtē elektrokabeļa pārnešanas nepieciešamību. Uzsākot projektēšanu ir jāsaņem tehniskie noteikumi.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde līdz 26.08.2024. nesaņēma atzinumu no SIA "Baltcom.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus savas kompetences ietvaros lūdza sniegt informāciju par Vertikālās skeitrampas būvniecību zem Daudersalas pārvada skeitparku projektētajiem un būvniekiem Latvijā, un saņēma informāciju, ka šāda tipa skeitparku infrastruktūra nav atbilstoša mūsdienu tendencēm skeitparku sporta veidos. Šeit būtu nemitīgi jāveic uzraudzība, lai vert rampā nepieskatīti neatrastos iesācēji, vai arī tā netiktu lietota tam nepiemērotā veidā, piemēram, kā ļoti bīstams slidkalniņš apkaimes bērnu rotaļām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts nav atbalstāms, jo projekts atrodas izbūvētā objekta (ES projekts) zonā un nedrīkst veikt izbūvi, pārbūvi 5 (piecus) gadus t.i. līdz 2028. gada 30.martam. Tāpat netiek atbalstīta tāda objekta būvniecība, kur nemitīgi būtu jāveic uzraudzība, lai rampā nepieskatīti neatrastos iesācēji. Turklāt tas būtu izmantojams ļoti ierobežotam apmeklētāju daudzumam ar rampas izmantošanai nepieciešamajām prasmēm.

M.Kotello: Vai jau pagājušajā gadā šis projekts netika iesniegts un virzīts uz balsošanu?

I.Stalidzāne: Tika virzīts, taču nianse par aizliegumu veikt izbūvi vai pārbūvi, tika palaista garām.

L.Plēpe: Ministru kabineta noteikumi paredz, ka zem inženierbūvēm neko apakšā nedrīkst būvēt. Tas ir drošības jautājums. Galvenais iemesls ir tas, ka tas ir ES projekts un tas ir jāņem vērā.

I.Stalidzāne: Vispār nevar neko būvēt, vai arī pagaidu būves var būvēt?

L.Plēpe: Skultes pārvads ir tikko uzbūvēts un aizliegums tur kaut ko būvēt ir viens no projekta nosacījumiem.

L. Stafecka: Vai projekta iesniedzējs to zina?

L.Plēpe: Par šo ar viņu tika runāts radošajās darbnīcās.

I.Stalidzāne: Vai kāds iebilst projekta noraidīšanai?

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | nevirzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 17:40

| Pielikumā: | Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 6 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

līdzdalības budžeta projektu īstenošanas

konkursa vērtēšanas komisijas sekretāre

2024. gada 23. septembris