IZRAKSTS

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 10.09.2024. |  | Nr. LBP-24-2-pro |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gatis Štolcers; Komisijas locekļi: Dace Skrūzmane (piedalās attālināti MS Teams platformā); Dace Bruģe; Laima Plēpe; Kristaps Pogulis; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza (piedalās attālināti MS Teams platformā); Līga Stafecka; Māris Jansons; Mudīte Juhna; Elita Kalniņa (piedalās attālināti MS Teams platformā); Marta Kotello. Juriste: Diāna Puša.

Uzaicinātās personas:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītājas – Inesa Vēvere, Inese Milaša, Līva Rostoka, Kristiāna Krūma-Mudele un Vita Lauva. (līdz 31.08.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļa).

- SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.

- SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktora vietnieks Tehniskās daļas vadītājs Andis Vecvērdiņš.

# Sēdes darba kārtība

[..]

- Par 4. projektu - Pļavnieku parka sporta zona, iesniedza: Pļavnieku apkaimes biedrība;

[..]

# 3.§

Par 4. projektu - Pļavnieku parka sporta zona,

iesniedzējs: Pļavnieku apkaimes biedrība

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Iepazīstoties ar projektu, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatēja, ka ideja ir Pļavnieku parkā izveidot sporta zonu līdzās 2023.gadā iesniegtajam un iebalsotajam projektam “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Pļavnieku parkā”. Tādejādi šeit tiktu izveidots fizisko aktivitāšu un rotaļu komplekss visai ģimenei. Sporta zonā tiktu paredzēti āra trenažieri un vingrošanas komplekss, kas sastāvētu no 10 dažādiem trenažieriem un elementiem jebkuras aktivitātes un fiziskās sagatavošanas līmeņiem - no mazaktīva, līdz pat profesionālim.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir saņēmusi atzinumus no projekta saistītām iestādēm.

Īpašuma departaments informē, ka Pļavnieku parks ir Mājokļu un vides departamenta valdījums, kuru apsaimnieko SIA “Rīgas meži”. Kopumā Īpašuma departamentam nav iebildumu minētā zemesgabala izmantošanai, taču vērš uzmanību, ka no tehniskā viedokļa nav ievērotas trenažieru drošības zonas, līdz ar to laukums būs plašāks vai arī būs jāsamazina trenažieru skaits, kas risināms projektēšanas laikā, lai iekļautos projekta īstenošanai paredzētajā summā. Papildus, Rīgas domes 14.06.2023. lēmumā Nr. RD-23-2654-lē “Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu apstiprināšanu” atzīmēts, ka tā ir vides funkcijai nepieciešamā zemesgabala 01001211113 daļa. Zemes vienības 01001211113 daļa 8123 m² platībā, kas nav iežogota kopā ar izglītības iestādi un uz kuras atrodas plānotā projekta iecere, ir nepieciešama vides funkciju veikšanai.

Ārtelpas un mobilitātes departaments atbalsta projektu un norāda, ka apgaismojuma izmaksas iekļaujas pieteicēja iesniegtās tāmes apgaismojuma ierīkošanas izmaksās.

Izglītības, kultūras un sporta departaments atbalsta projekta īstenošanu. Īstenošanas vieta ir ārpus interešu izglītības iestādes “Praktiskās estētikas skola” iežogotās teritorijas un tas neietekmēs iestādes darbību. Tāpat būtu jāpārbauda, vai zemes daļa, kas ir aiz robežas, ir nodota “Praktiskās estētikas skola” lietošanai, vai arī ir Mājokļu un vides departamentam. Ja pēc dokumentiem, neskatoties uz to, ka faktiskais apsaimniekotājs ir SIA “Rīgas meži”, tas joprojām ir Izglītības, kultūras un sporta departamentam, tad būtu piemērots brīdis sakārtot piederību un atdalīt vienu no otra.

SIA “Rīgas meži” atbalsta sporta zonas izveidi, bet tai būtu jābūt tik lielai, lai tā iekļautos plānotajā vietā, neskarot esošos kokus un to aizsargzonu. Tāpat ir jārēķinās, ka parka teritorija ir ļoti mitra un jāparedz piekļūšana (celiņš) sporta zonai. Tāmē norādītā summa ir  80 536.75 euro bez PVN. Paredzot celiņu izbūvi, summa pārsniegs paredzēto.

Pilsētas attīstības departaments atbalsta ar nosacījumiem, ja tas atbilst ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" apstiprinātajam Rīgas teritorijas plānojumam (turpmāk - RTP). Atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - TIAN) 5.2. apakšpunktam, apstādījumu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana ir visās teritorijās atļautā izmantošana. Saskaņā ar RTP Funkcionālā zonējuma karti zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01001211113 Andreja Saharova ielā 35, Rīgā, atrodas Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), kur atļautā izmantošana ir atbilstoši TIAN 4.3.1. apakšnodaļas nosacījumiem un paredz tādu izmantošanas veidu kā labiekārtota ārtelpa. Vienlaikus Pilsētas attīstības departaments vērš uzmanību, ka nepieciešams precizēt projekta ieceres novietojumu – ja paredzētā projekta īstenošanas vieta ir zemes vienības daļā, kas rezervēta izglītības funkcijas īstenošanai, departamenta ieskatā projekts ir atbalstāms, ja tam neiebilst Izglītības, kultūras un sporta departaments. Savukārt, ja paredzētā īstenošanas vieta ir zemes vienības daļā, kas rezervēta parka ierīkošanai, un neatrodas vietā, kur ir jau esošs labiekārtojums, projekta īstenošana iespējama, ievērojot TIAN 2.10.2. apakšnodaļas nosacījumus parku ierīkošanai, pārbūvei un izmantošanai, tostarp 61., 62. un 63.punkta prasības. Pilsētas attīstības departaments vērš uzmanību, ka projekts ir jāpapildina ar minimālajiem labiekārtojuma elementiem un apstādījumiem.

Mājokļu un vides departaments atbalsta ideju ar izmaiņām, paredzot trenažieru laukuma organisku iekļaušanu parkā. Tam būtu jābūt nevis kā atsevišķam punktveida apaļas formas elementam, kas ielikts vienkārši zālienā, bet jāsasaistās ar blakus celiņiem un, iespējams, jāpamaina forma, kas būtu risināma projektēšanas laikā.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu A/S “Sadales tīkls” un SIA “Rīgas ūdens” kā inženierkomunikāciju turētājiem.

A/S “Sadales tīkls” informē, ka projekta teritorijā ir viņu esošās inženierkomunikācijas. Sporta zonas novietojumu izvēlēties ārpus kabeļlīnijas aizsargjoslas.

SIA “Rīgas ūdens” norāda, ka tehniskie noteikumi nav izsniedzami un saskaņojums nav nepieciešams.

Izvērtējot tāmi, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka tāmē norādītās kopējās sporta laukuma trenažieru un sporta elementu izmaksas būs lielākas, ja projekts būs jāpapildina ar vairākām pozīcijām, iekļaujot piekļuves celiņu izbūvēšanu, apstādījumu ierīkošanu, minimālo labiekārtojuma elementu izvietošanu, iekļaujot sēdvietas, atkritumu urnu un velo statīvu izbūvēšanu. Lai izveidotu kvalitatīvu publisko ārtelpu ar vismaz minimālajiem labiekārtojuma elementiem, apstādījumiem un piekļuvi no cietā seguma, 100 000.00 euro budžets ir pārāk mazs, tādēļ projektēšanas gaitā, iespējams, būs nepieciešama atsevišķa projekta risinājumu maiņa, piemēram, jāatsakās no trenažiera, kam ir līdzīga funkcija un būtu iespējams iekļauties paredzamajā finansējumā. Sazinoties ar pieteicēju, pieteicējs informēja, ka apaļā sporta zonas forma tika izraudzīts kā labākais risinājums, lai iekļautos atvēlētajās izmaksās un būtu atbilstošs un ērts no lietotāju pieredzes, tāpat uzsvērts svarīgs priekšnoteikums, ka laukuma formai jābūt tādai, lai, lietojot trenažierus, no jebkura punkta, būtu labi pārredzams spēļu laukums. Pieteicējs uzsver, ka nevēlas uz elementu rēķina paredzēt apstādījumu ierīkošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts ir atbalstāms, taču projektēšanas gaitā būs nepieciešama atsevišķu projekta risinājumu maiņa, lai iekļautos paredzamajā finansējumā, jo, ievērojot TIAN 2.10.2. apakšpunktus, Pļavnieku parkam jāveic parka funkcionālā izpēte (audits), lai novērtētu nepieciešamību attīstīt parkā jaunas funkcijas, tostarp papildināt labiekārtojumu vai arī samazināt funkciju klāstu (gājēju plūsmas, vienlaicīgo apmeklētāju skaitu, apmeklētāju nodarbes u.tml.), kā arī jāparedz minimāli nepieciešamais labiekārtojums un apstādījumi, kas pieteicēja tāmē nav iekļauti.

Nepieciešamais projekta finansējums ir 100 000 euro.

K.Jansone: Cik izmaksās funkcionālais audits?

I.Milaša: Aptuveni 2000 euro varētu būt. Pēc Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" būtu jāizstrādā būvprojekts, bet ne visam parkam.

K,Jansone: Nav neviena dokumenta, kas parāda parka funkcionālo zonējumu. Nav parka koncepta. Risināt parka ierīkošanu uz līdzdalības budžeta rēķina ir nepareizi. Nav pareizi kaut ko sākt veidot parkā no viena objekta.

M.Jansons: Tāpēc aizliegt iedzīvotājiem iesniegt idejas arī būtu nepareizi.

I.Stalidzāne: Nav pamata projektu noraidīt.

K.Jansone: Pilsētas attīstības departaments neiebilstu projekta īstenošanai, ja tas būtu izglītības iestādei paredzētajā teritorijā, vai arī, ja tas būtu parkam paredzētajā teritorijā, tad tanī vietā, kur jau ir labiekārtojums. Pilsētas attīstības departaments iebilst pret objekta izbūvi šobrīd tukšā vietā, bez savienojuma ar ceļu tīklu, bez parkam nepieciešamās infrastruktūras.

I.Stalidzāne: Ja projekts tiks nodots īstenošanai, tas tiks ņemts vērā. Piedāvāju virzīt projektu uz balsošanu ar izmaiņām - projektēšanas gaitā būs nepieciešama atsevišķa projekta risinājumu maiņa, lai būtu iespējams iekļauties paredzamajā finansējumā, kā arī jāparedz minimāli nepieciešamais labiekārtojums un apstādījumi.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 17:40

| Pielikumā: | Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 6 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

līdzdalības budžeta projektu īstenošanas

konkursa vērtēšanas komisijas sekretāre

2024. gada 23. septembris