IZRAKSTS

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

| 10.09.2024. |  | Nr. LBP-24-2-pro |
| --- | --- | --- |

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00.

| Sēdi vada: | Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |
| Sēdi protokolē: | Komisijas sekretāre Ligita Petrova |

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gatis Štolcers; Komisijas locekļi: Dace Skrūzmane (piedalās attālināti MS Teams platformā); Dace Bruģe; Laima Plēpe; Kristaps Pogulis; Aija Kalniņa; Agnese Valkere; Karīna Jansone; Arnita Verza (piedalās attālināti MS Teams platformā); Līga Stafecka; Māris Jansons; Mudīte Juhna; Elita Kalniņa (piedalās attālināti MS Teams platformā); Marta Kotello. Juriste: Diāna Puša.

Uzaicinātās personas:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītājas – Inesa Vēvere, Inese Milaša, Līva Rostoka, Kristiāna Krūma-Mudele un Vita Lauva. (līdz 31.08.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļa).

- SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.

- SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktora vietnieks Tehniskās daļas vadītājs Andis Vecvērdiņš.

# Sēdes darba kārtība

[..]

- Par 5. projektu - Bolderājas skeitparks “JUMIS”, iesniedza: Vita Dundiniece;

[..]

# 4.§

Par 5. projektu - Bolderājas skeitparks “JUMIS”,

iesniedzējs: Vita Dundiniece

_______________

L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam.

Iepazīstoties ar projektu, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatēja, ka skeitparks ir vide, kur jauniešiem ikdienā sportot, socializēties. Ja skeitparka plānojums veikts profesionāli, iespējama dažādu vietēja un pat starptautiska mēroga sacensību organizēšana.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir saņēmusi atzinumus no projekta saistītām iestādēm.

Ārtelpas un mobilitātes departaments neatbalsta projektu, jo sastādītā provizoriskā izmaksu tāme apgaismei paredzama lielāka nekā projekta tāmē norādītā. Ja projektā ir pieļaujamas izmaiņas un izmaksu samazināšana citās pozīcijās, tad projekts būtu atbalstāms. Teritorijas labiekārtošanas pārvalde vēlāk saņēma precizētu Ārtelpas un mobilitātes departamenta tāmi, kurā norādīts, ka paredzamās apgaismojuma izmaksas tomēr atbilst pieteicēja iesniegtajām apgaismojuma ierīkošanas izmaksām.

Izglītības, kultūras un sporta departaments atbalsta projekta īstenošanu.

Pilsētas attīstības departaments atbalsta projekta īstenošanu. Atbilst ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" apstiprinātajam Rīgas teritorijas plānojumam. Norāda, ka projekta īstenošanai nepieciešams konceptuāls attīstības plāns visai zemes vienībai, kā arī apstādījumu plāns.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu SIA “Rīgas ūdens”, A/S “Sadales tīkls” un SIA “Baltcom” kā inženierkomunikāciju turētājiem.

SIA “Rīgas ūdens” ziņo, ka projekta teritorija neskar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus, bet minētā zemes gabalā iebūvēti pakalpojuma lietotāju ūdensapgādes tīkli. Ja būvprojekta izstrādes procesā tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, būvprojekta izstrādāšanai ir nepieciešams saņemt SIA “Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus.

A/S “Sadales tīkls” norāda, ka projekta teritorijā neatrodas tā inženierkomunikācijas.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde informē, ka šobrīd ir noslēdzies iepirkums “Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Bolderājas pumptrase”, kas bija 2023. gadā iebalsotais projekts un šobrīd jau ir zināms izpildītājs. Šī iepirkuma ietvaros plānota visa zemesgabala kompleksa projektēšana, ieskaitot arī šo pieteikto skeitparka zonu. Rezultātā, izvērtējot tāmi, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka tādā veidā tāmes pozīcijas izmainīsies, jo nebūs jāparedz projektēšana un autoruzraudzība, kas pēc iesniegtās tāmes sastāda 11 808 euro ar PVN, taču nāktu arī klāt atsevišķas pozīcijas, kas tiks iekļautas “Bolderājas pumptrase” projekta ietvaros, piemēram pievedceliņu izbūvēšana un apstādījumu ierīkošana. Šobrīd ir ļoti grūti prognozēt papildu pozīciju apjomus un izmaksas. Teritorijas labiekārtošanas pārvalde konstatē, ka, lai izveidotu kvalitatīvu publisko ārtelpu tādā skeitparka apjomā, kāds ir iesniegts, iekļaujot pievedceliņu un labiekārtojuma izbūvēšanu, atbilstoši projektam, kas tiks izstrādāts iepirkuma “Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Bolderājas pumptrase” ietvaros, 100 000.00 euro budžets, iespējams, būs pārāk mazs.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde līdz atzinuma sniegšanas brīdim nesaņēma atzinumu no SIA “Baltcom”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts līdzdalības budžeta projektu ietvaros ir atbalstāms, taču, papildinot projektu ar vairākām pozīcijām, iekļaujot piekļuves celiņu izbūvēšanu, apstādījumu ierīkošanu, minimālo labiekārtojuma elementu izvietošanu, iekļaujot sēdvietas, atkritumu urnu un velo statīvu izbūvēšanu, norādītajā summā, iespējams, nebūs iespējams iekļauties. Pieteicējs ir informēts un piekrīt risinājuma apjoma izmaiņām projektēšanas laikā, ja tādas būs nepieciešamas.

Nepieciešamais projekta finansējums ir 100 000 euro.

I.Stalidzāne: Piedāvāju virzīt projektu uz balsošanu ar izmaiņām - samazinot projekta risinājuma apjomus projektēšanas laikā, lai var iekļauties finansējumā.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

| Nolemj: | virzīt projektu uz balsošanu. |
| --- | --- |

# [..]

Sēde tiek slēgta plkst. 17:40

| Pielikumā: | Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 6 lp. |
| --- | --- |

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilona Stalidzāne |
| --- | --- |

| protokolētājs (Komisijas sekretāre) | Ligita Petrova |
| --- | --- |

IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

līdzdalības budžeta projektu īstenošanas

konkursa vērtēšanas komisijas sekretāre

2024. gada 23. septembris